达州市

土地利用总体规划

（2006-2020年）

调整完善方案

达州市人民政府

二〇一七年七月

目  录

第一章 前  言	3

一、区域概况	4

二、规划调整任务	5

三、规划调整的原因和必要性	5

四、规划调整依据	10

五、规划调整范围	11

六、规划调整期限	11

第二章 2014年土地利用现状	12

一、土地资源利用现状	12

二、土地利用的特点	13

三、土地利用中存在的问题	14

第三章 规划目标调整情况	15

一、耕地保有量目标	15

二、基本农田保护目标	16

三、园地、林地、牧草地控制目标	17

四、建设用地总规模控制目标	18

五、城乡建设用地控制目标	19

六、城镇工矿用地控制目标	19

七、人均城镇工矿用地控制指标	20

八、新增建设用地控制指标	20

九、土地整治补充耕地规模义务量	21

第四章 土地利用布局与结构调整	22

一、土地利用布局优化	22

二、土地利用结构调整	25

第五章 三线划定	30

一、永久性基本农田保护红线划定	30

二、生态保护红线划定	31

三、城市开发边界划定	33

第六章 永久基本农田划定方案	35

一、划定原则	35

二、划定目的	35

三、主要内容	35

四、全域永久基本农田划定情况	36

五、城市周边永久基本农田划定情况	37

第七章 中心城区土地利用控制	38

一、空间布局	38

二、用地安排	38

三、空间管制	39

第八章 土地综合整治安排	41

一、土地整治安排的依据	41

二、土地整治安排的原则	41

三、土地整治的目标任务	42

四、土地整治分区	43

五、土地整治重点区域及重大工程	43

六、土地整治的政策措施	43

第九章 重点建设项目安排	46

一、交通运输项目	46

二、水利设施项目	47

三、能源动力项目	47

四、旅游项目	48

五、其他项目	48

第十章 环境影响评价	49

一、环境影响评价背景、目的和必要性	49

二、环境影响评价范围、时段和依据	51

三、主要环境影响评价	52

四、环境影响的预防和减缓措施	54

# 前  言

土地利用总体规划调整完善，是党中央、国务院依据我国土地资源国情，为进一步落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度、保障国家粮食安全、推进生态文明建设、促进“十三五”经济社会持续健康发展作出的重要部署，是国土资源部门深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，以国家和省两级主体功能区规划为指引，立足当前，着眼长远，围绕本市主体功能定位，树立新的开发理念，引导人口与产业在国土空间合理分布，形成主体功能定位清晰、国土空间高效利用、人与自然和谐相处的区域发展格局，促进经济、社会、环境协调发展，加快推进供给侧结构性改革的重要举措。

从市情出发，全面落实达州市第四次党代会的新要求，切实坚持严格保护耕地、节约集约用地的根本方针，按照加快经济发展方式转变，保障经济社会又好又快发展的要求，正确处理当前与长远、局部与整体、需要与可能的关系，大力提倡生态文明，统筹协调区域之间、城乡之间、平原山区之间的各业用地需求，以建设“全面体现新发展理念的国家中心城市”为目标，促进产业转型升级、产城融合发展，切实转变用地观念，优化用地配置，完善用地机制，加强用地调控，促进土地合理利用和优化配置，保障达州人口资源环境与经济社会全面、协调、可持续发展。

“十三五”时期是达州市发展成区域经济强市、产业聚集高地、创新示范基地和城市发展龙头阶段，为切实保障经济社会发展的用地需求，实现全市实有耕地数量稳定、质量不下降，维护土地利用总体规划的严肃性、权威性和可操作性，根据省政府常务会议通过的《四川省土地利用总体规划（2006～2020年）调整方案》（以下简称《省方案》）和国土资源部、省国土资源厅有关工作要求，对《达州市土地利用总体规划（2006～2020年）》（以下简称《规划》）进行调整完善。

## 一、区域概况

达州市位于四川东北部，大巴山南麓。是四川省的人口大市、农业大市、工业重镇，有“川东明珠”、“中国气都”、“巴人故里”之美誉。还有着大面积园林，被评为“四川省园林城市”、“四川省环保模范城”。达州市总面积16587平方千米，辖1个市辖区、5个县，1个县级市。达州市地处北温带，属亚热带温润季风气候，四季分明，热量丰富，雨量充沛。达州市地势东北高（大巴山区），西南低（盆地丘陵区）。最高处是宣汉县鸡唱乡大团堡，海拔2458.3米；最低处是渠县望溪乡天关村，海拔222米。大巴山横直在万源宣汉北部，明月山、铜锣山、华釜山由北而南，纵卧其间，将全市分割为山区、丘陵、平坝3块。山地占幅员面积70.70%，丘陵占28.10%，平坝占1.20%。北部山体切割剧烈，山势陡 峭，形成中、低山地貌单元；中南部较为平缓，形成平等谷地地貌单元。通便捷，商贸活跃。达州是四川通江达海的东通道，河市机场直达成都、广州、武汉、西安、深圳、北京等地；襄渝铁路、达成铁路、国道210纵贯全境，达万铁路、国道318横穿全市，7个县（市、区）县县通铁路；达渝高速公路连接成渝，到重庆只需2小时，到成都只需4小时，达陕高速公路也正在规划建设；渠江航运直通重庆，已基本形成立体交叉、四通八达的交通网络体系。

## 二、规划调整任务

1、严格落实省级下达的耕地保有量和基本农田保护面积指标，合理调整耕地和基本农田布局，衔接永久基本农田划定工作。

2、按省级要求调整建设用地总规模，优化建设用地空间布局，合理控制城镇工矿规模，合理布局建设用地，强化建设用地规划管理和用途管制，充分保障“十三五”稳增长发展的合理用地需求，统筹安排各类、各区域用地。

3、推进“三线划定”，严格划定生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界线。按照建设环境友好型社会的要求，协调土地利用与生态建设，缓解经济发展与生态保护的矛盾。因地制宜、因势利导，建设土地生态安全屏障，促进经济社会可持续发展和生态环境良性循环。

4、促进土地节约集约利用。严格建设用地规模管控，优化土地开发利用格局，加强土地综合整治利用，大力推进节约集约用地，促进土地利用方式和经济发展方式加快转变。

## 三、规划调整的原因和必要性

（一）规划调整的原因

1、调整完善土地利用总体规划，是适应经济社会持续健康发展、全面建成小康社会的迫切需要。土地资源是经济社会发展的物质基础，土地利用总体规划是落实土地宏观调控和土地用途管制、规划城乡建设的重要依据，在支撑保障经济社会持续健康发展、全面建成小康社会方面肩负重要使命。达州市委市政府提出“十三五”期间的发展要求是全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，坚持“四个全面”战略布局，践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，肩负“奋力赶、加快转”双重任务，紧扣“建成川渝鄂陕结合部区域中心城市、川东北经济区核心增长极”两大核心目标，坚持“增量促转型、存量调结构、改革强动力、创新激活力、开放增实力”基本思路，持续推进“三大总体战略工程”，做强“对外开放高地、创新孵化基地、绿色生态屏障”三大功能性支撑，实施“新兴产业培育、百强企业引领、优势品牌覆盖、现代服务业发展、智慧城市建设、改革先锋示范”六大崛起行动计划，负重爬坡转型，高点切入起跳，后发追赶跨越，确保与全省同步全面建成小康社会，奋力走在四川改革发展前列。

2、土地利用总体规划调整完善是党中央、国务院依据我国土地资源国情，为进一步落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度、保障国家粮食安全、推进生态文明建设、促进“十三五”经济社会持续健康发展作出的重要部署。二次调查成果数据显示，达州市耕地面积虽然有所增加，但现有耕地中有相当一部分不符合生态环境保护的要求，需要完成全市退耕还林任务。耕地保护面临的压力还会进一步加大。落实藏粮于地的国家战略，保障国家粮食安全，需要通过调整完善土地利用总体规划，强化土地用途管制，从源头上坚守耕地保护红线，确保实有耕地面积基本稳定、质量不下降。

3、调整完善土地利用总体规划，是促进节约集约用地、优化国土空间开发格局的有效途径。根据现状建设用地，对建设用地结构和布局作适当调整，以促进经济社会持续健康发展。调整完善土地利用总体规划，就是为了深入贯彻落实党中央、国务院的战略部署，大力推进土地节约集约利用，通过实行建设用地总量和强度双控，在框定总量、严控增量、盘活存量的前提下，优化用地结构和布局，提高土地利用效率，保障科学发展。以土地利用总体规划调整完善为契机，深入推进节约集约用地，着力优化建设用地比例结构和国土空间开发格局，提高国土空间利用效率。

4、调整完善土地利用总体规划，是全面落实新发展理念、提高发展质量和效益的必然要求。“十三五”规划纲要紧紧围绕全面建成小康社会目标要求，对未来五年经济社会发展作出一系列重大部署，要求深入实施创新驱动、低碳发展、资源转化、大项目促大发展、城乡统筹五大发展战略，这些都与土地利用总体规划工作息息相关。推进经济社会、区域城乡协调发展，需要通过调整完善土地利用总体规划，优化土地利用结构布局、统筹资源开发与保护、合理配置土地资源；实现人与自然相和谐的绿色发展，需要通过调整完善土地利用总体规划，实行建设用地总量和强度双控，加快转变资源观念和利用方式，落实自然生态空间用途管制；以共享发展切实增强人民群众获得感，需要通过调整完善土地利用总体规划，在脱贫攻坚、民生改善，新型城镇化、全民创新创业等方面充分发挥国土资源政策效应。

（二）规划调整的必要性

1、重点产业布局对土地利用布局提出新要求

深入贯彻“四个全面”战略布局和“三大发展战略”，遵循“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，构筑四川对外开放特色区域新高地。精准对接国家战略指向，构建“铁公水空”综合立体交通枢纽体系，全力争取将达州建成国家开放口岸。深化全方位开放合作，精准对接国家内陆、沿江、沿边开放战略布局，完善陆海统筹、东西互济、内外融合的全方位开放合作体系，形成横贯东西、连接南北的对外经济走廊；加快融入重庆发展，务实打造达渝合作示范园区；用好“中外知名企业四川行”、西博会、渝洽会、丝绸之路国际博览会等大型会展平台，办好秦巴地区商品交易会、“达商大会”“知名企业达州行”等投资促进活动，大力引进发展急需的大企业和大项目。创新对外开放体制机制，构建多层级招商引资机制，深化外商投资和对外投资管理体制改革，加强与川渝鄂陕三大经济区和鄂西、川东、陕南片区的合作交流，形成区域开放合作共享新机制。

至2020年，全市工业布局以园区为载体，通过五年努力，把达州建成川渝鄂陕结合部区域中心城市和川东北经济区核心增长极，成为区域经济强市、产业聚集高地、创新示范基地和城市发展龙头；基本建成中国西部重要综合交通枢纽，现代立体交通体系全面形成，国际铁路物流大通道枢纽优势凸显；加快建设国家开放口岸城市，全面融入“一带一路”和长江经济带发展，成为全省重点开发开放试验区，实现由工业大市向工业强市、经济大市向经济强市、总体小康向全面小康“三个跨越”。

2、新型城镇化发展理念对城市开发边界提出新需求

十三五期间，着力四层架构，优化城镇布局。协调推进县城、小城镇和新村建设，支持宣汉县、开江县建成达州市卫星城市，支持大竹县、渠县建成中等城市，支持万源市创建绿色城市，加快建设一批县城副中心和中心镇，提升“百镇建设行动”水平，实施小城镇建设市级试点行动，打造山地特色新型城镇化示范区。推动大竹县、渠县、宣汉县等符合条件的县撤县设市（区）或行政区划优化调整，支持符合条件的乡改设镇和镇改设街道办事处，促进大中小城市和小城镇协同发展。全力争取列入国家新型城镇化试点、全国中小城市改革试点和全省全域规划试点。

十三五期间，扎实推进幸福美丽新村建设。着眼地域文化特色，促进巴文化、农耕文化、乡村文化、建筑文化融合，规划建成一批民族村寨和传统村落，彰显川东民居特色和巴文化风情，建设业兴、家富、人和、村美的幸福美丽新村。加快农村基础设施建设，实施农村公路畅通、农村饮水安全巩固提升、农村环境连片整治工程，全面改善农村生产生活条件。促进城乡公共资源均衡配置，健全农村社会事业投入长效机制，推动城镇公共服务向农村延伸，开辟农村广阔发展空间。

3、农业现代化建设对生态保护提出新限制

十三五期间，达州市创新思路全力打造一基地两示范区，坚持以脱贫攻坚为统领，以产业扶贫为核心，奋力推进优质粮油、茶叶、蔬菜、水果、中药材等特色产业带和畜禽、水产养殖标准化示范区建设。突出抓好产业融合发展、科技创新、新型主体培育、农业全程机械化、农产品质量安全、农业基础设施建设和土地规模化经营等工作，力争十三五期间，全市农牧渔业总产值年均增长5%以上、农民人均纯收入年均增加10%以上、达州现代农业整体综合发展能力在全省名列前茅。通过3—5年的努力，把达州建设成为全国富硒农产品生产加工供给基地，全国绿色农业融合发展先导示范区，秦巴地区休闲农业与乡村旅游示范区。渠县被列为全省现代农业示范县；大竹县、开江县被列为全省第三轮现代农业重点建设县；开江县、渠县、通川区被列为全省第三轮现代林业重点建设县；宣汉县、开江县被列为第三轮畜牧业重点建设县；开江县、万源县被列为木本油料重点县，到2020年创建森林康养基地7个，通过新建和低改建设现代林业产业基地50万亩；通川区被列为全省标准化示范基地；万源市被列为全省川茶标准化示范基地。在农业示范区建设上，大竹县国家现代农业示范区建成农旅结合示范基地，包括万亩秦王桃基地、川渝特色蔬菜示范园、香椿核心示范区、万亩白茶基地。

综上，目前达州市处于经济高速发展时期，各项产业有不同的需求，原规划已不能满足产业发展需求，需进行新的规划调整。

## 四、规划调整依据

（一）相关政策标准

1、国土资源部办公厅关于印发《土地利用总体规划调整完善工作方案》的通知（国土资厅函[2014]1237号）；

2、四川省国土资源厅办公室关于印发《四川省土地利用总体规划调整完善工作方案》的通知（川国土资办发[2015]3号）；

3、国土资源部办公厅关于《做好土地利用总体规划调整完善工作》的通知（国土资厅函[2016]1096号）；

4、四川省国土资源厅关于报送土地利用总体规划调整完善成果的通知（川国土资发[2017]26号）；

（二）相关技术标准

1、《市级土地利用总体规划编制规程》（TD/T 1024-2010）；

2、《市级土地利用总体规划制图规范》（TD/T 1021-2009）；

3、《市级土地利用总体规划数据库标准》（TD/T 1027-2010）；

4、《土地利用总体规划编制审查办法》（国土资源部令第43号）。

（三）相关基础资料

1、《达州市土地利用总体规划（2006-2020年）》；

2、《达州市城市总体规划（2006-2020年）》；

3、《达州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

4、达州市永久基本农田划定成果；

5、达州市2014年土地利用现状变更调查成果资料；

6、其他相关规划和调查评价成果。

## 五、规划调整范围

规划范围为达州市行政辖区范围内全部土地，包括通川区、达川区、宣汉县、开江县、大竹县、渠县、万源市土地总面积16587.91平方公里。

## 六、规划调整期限

规划基期年：2005年；

规划目标年：2020年；

规划调整基期年：2014年；

规划期限：2015年-2020年。

# 第二章 2014年土地利用现状

## 一、土地资源利用现状

根据2014年土地利用变更调查数据和土地利用基数转换结果，达州市土地总面积为1658790.7公顷，其中农用地面积为1506970.90公顷，占全市幅员面积的90.85%，建设用地总面积为100514.53公顷，占全市幅员面积的6.06%，其他土地的面积为51305.25公顷，占全市幅员面积的3.09%。

1.农用地现状

全市农用地面积1506970.90公顷,其中，耕地面积为549218.4公顷，占农用地面积的36.45%；园地面积为16478.82公顷，占农用地面积的1.09%；林地面积为809744.39公顷，占农用地面积的53.73%；牧草地面积为2237.14公顷，占农用地面积的0.15%；其他农用地面积为129292.15公顷，占农用地面积的8.58%。

2.建设用地现状

全市建设用地总面积100514.53公顷，占全市幅员面积的6.06%。在建设用地中，包括城乡建设用地88159.9公顷，占建设用地的87.71%；交通水利用地11960.18公顷，占建设用地的11.90%；其他建设用地面积394.45公顷，占0.39%。

城乡建设用地:面积为88159.9公顷，占土地总面积的87.71%。其中：城镇建设用地12402.21公顷，占城乡建设用地的14.07%；农村居民点72414.98公顷，占82.14%；采矿用地3342.71公顷，占3.79%。

交通水利用地:面积11960.18公顷，占土地总面积的0.72%。包括：铁路用地1259.44公顷，占交通水利用地的10.53%；公路用地5738.95公顷，占交通水利用地的47.98%；机场用地154.3公顷，占交通水利用地的1.29%；港口码头用地2.2公顷，占交通水利用地的0.02%；管道运输用地16.46公顷，占交通水利用地的0.14%；水库水面4634.92公顷，占交通水利用地的38.75%；水工建筑物用地153.91公顷，占交通水利用地的1.29%。

其他建设用地:为风景名胜特殊用地，其面积394.45公顷，占土地总面积的0.02%。

3.其他土地现状

全市其他土地面积为51305.25公顷，占全市幅员面积的3.09%，其中，水域面积为29673.2公顷，占其他土地面积的57.84%；自然保留地面积为21632.05公顷，占其他土地面积的42.16%。

水域用地：面积29673.2公顷，占土地总面积的1.79%。其中：河流水面面积为27067.41公顷，占水域面积的91.22%；内陆滩涂面积2605.79公顷，占8.78%。

自然保留地：面积为21632.05公顷，占土地总面积1.30%；其中其他草地15951.59公顷，占自然保留地面积73.74%；裸地面积5680.46公顷，占26.26%。

## 二、土地利用的特点

1.土地利用率高

全市土地总面积1506970.9公顷，其他土地51305.25公顷，其他用地占土地总面积3.09%，土地利用率90.85%，土地利用率高。

2.农村居民点用地在建设用地中比重较大

2014年，全市建设用地面积100514.53公顷，占土地总面积6.06%，建设用地中农村居民点面积72414.98公顷，占建设用地总面积的72.04%。

## 三、土地利用中存在的问题

1.人均耕地面积少，人地矛盾日益突出

2014年，全市耕地面积549218.4公顷，随着经济的发展，各项非农建设用地必然还会增加，耕地和人口呈逆向发展，人地矛盾日益突出，耕地保护形势较为严峻。

2.城乡建设用地结构不合理

城镇建设用地12402.21公顷，农村居民点72414.98公顷，城镇建设用地占农村居民点用地的17.12%，城镇用地面积过小，农村居民点面积过大，用地结构不合理。

3.农村宅基地空间布局不合理，节约集约程度较低

集镇和村庄形态、布局散乱，用途与功能配置不合理，生产、生活功能配套缺失，用地低效、闲置普遍，效率低下。

4.耕地质量较差，生产力水平不高

全区耕地中，高产田面积较小，中低产田面积较大，中低产田土壤贫瘠，有效养分缺乏，土壤的通透性差，光、热、水、气、肥不协调，农作物长势较差，中低产田产量比高产田低1/3以上，耕地质量较差，生产力水平不高。

# 第三章 规划目标调整情况

根据省政府审定的《省方案》，省国土资源厅下达了耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模三项主要规划指标。在全省耕地保有量目标任务增加，基本农田保护面积增加的情况下，我市耕地保有量任务由42.30万公顷(634.50万亩)调增至50.36万公顷（755.40万亩），调增8.06万公顷（120.90万亩）；基本农田保护面积由35.74万公顷(536.10万亩)调增至40.29万公顷（604.35万亩），调增4.55万公顷（68.25万亩）。同时建设用地总规模由11.35万公顷（170.25万亩）调减至10.50万公顷（157.50万亩），减少了0.85万公顷（12.75万亩）。我市耕地和基本农田规划目标增加、建设用地总规模减少的主要原因是因为二调成果与现行《规划》采用的基数（2005年，下同）发生了重大变化，2014年土地变更调查全市耕地数为54.92万公顷（823.80万亩）万亩，比现行《规划》基数多12.14万公顷（182.10万亩）；建设用地总规模10.05万公顷（150.75万亩），比现行《规划》基数少0.20万公顷（3.00万亩）。

按照四川省要求，我市将上级下达指标分解至县（区），具体指标调整情况如下：

## 一、耕地保有量目标

达州市2014年耕地面积549218.4公顷，原规划目标423000公顷，调整完善后到2020年耕地保有量为503640公顷，比2014年减少45578.4公顷。

各县（区）耕地保有量任务分解表                    单位：公顷

| 行政单位 | 达州市 | 通川区 | 达川区 | 宣汉县 | 开江县 | 大竹县 | 渠县 | 万源市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年耕地 | 549218.4 | 31403.58 | 103443.48 | 117129.67 | 40814.41 | 95829.31 | 103314.42 | 57283.53 |
| 原规划目标 | 423000 | 26961.22 | 77948.78 | 76241 | 35752 | 83587 | 85871 | 36639 |
| 调整完善2020年目标 | 503640 | 26550.96 | 91552.42 | 108732.48 | 35535.86 | 93221.01 | 95608.68 | 52438.59 |
| 耕地保有量调整数（2020年-2014年） | -45578.4 | -4852.62 | -11891.06 | -8397.19 | -5278.55 | -2608.3 | -7705.74 | -4844.94 |

## 二、基本农田保护目标

达州市原规划目标357400公顷，调整完善后到2020年基本农田保护目标为402913.33公顷，比原规划目标增加45513.33公顷。

各县（区）基本农田保护目标分解表              单位：公顷

| 行政单位 | 达州市 | 通川区 | 达川区 | 宣汉县 | 开江县 | 大竹县 | 渠县 | 万源市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原规划基本农田目标 | 357400 | 20605 | 62948 | 64433 | 31131 | 73229 | 76244 | 28810 |
| 调整完善耕地保有量 | 503640 | 26550.96 | 91552.42 | 108732.48 | 35535.86 | 93221.01 | 95608.68 | 52438.59 |
| 调整完善基本农田目标 | 402913.33 | 18114.59 | 71913.32 | 84355.8 | 29850.12 | 77373.43 | 79355.2 | 41950.87 |
| 调整完善基本农田保护率（基本农田目标/耕地保有量目标） | 80.00% | 68.23% | 78.55% | 77.58% | 84.00% | 83.00% | 83.00% | 80.00% |

## 三、园地、林地、牧草地控制目标

### （一）园地

达州市2014年园地面积16478.82公顷，原规划目标34784.2公顷，调整完善后到2020年园地目标为20479.62公顷，比2014年增加4000.8公顷。

各县（区）园地目标分解表                   单位：公顷

| 行政单位 | 达州市 | 通川区 | 达川区 | 宣汉县 | 开江县 | 大竹县 | 渠县 | 万源市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年园地 | 16478.82 | 1502.4 | 3341.81 | 3799.37 | 1880.12 | 1274.06 | 2729.62 | 1951.44 |
| 原规划目标 | 34784.2 | 333.2 | 5261 | 13691 | 3221 | 4517 | 4515 | 3246 |
| 调整完善2020年目标 | 20479.62 | 1774.566 | 5039.288 | 5002.427 | 1982.345 | 1377.95 | 2848.342 | 2454.702 |
| 园地调整数（2020年-2014年） | 4000.8 | 272.166 | 1697.478 | 1203.057 | 102.225 | 103.89 | 118.722 | 503.262 |

### （二）林地

达州市2014年林地面积809744.39公顷，原规划目标710295公顷，调整完善后到2020年林地目标为836586.79公顷，比2014年增加26842.4公顷。

各县（区）林地目标分解表         单位：公顷

| 行政单位 | 达州市 | 通川区 | 达川区 | 宣汉县 | 开江县 | 大竹县 | 渠县 | 万源市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年林地 | 809744.39 | 36578.13 | 68970.37 | 243544.57 | 38451.62 | 72043.27 | 43311.03 | 306845.4 |
| 原规划目标 | 710295 | 15408 | 76698 | 218315 | 25932 | 60828 | 31274 | 281840 |
| 调整完善2020年目标 | 836586.79 | 39251.53 | 73835.17 | 247331.57 | 42945.42 | 73705.27 | 50021.03 | 309496.8 |
| 林地调整数（2020年-2014年） | 26842.4 | 2673.4 | 4864.8 | 3787 | 4493.8 | 1662 | 6710 | 2651.4 |

### （三）牧草地

达州市2014年牧草地面积2237.14公顷，原规划目标24379公顷，调整完善后到2020年牧草地目标为2237.14公顷，比2014年减少0公顷。

各县（区）牧草地目标分解表        单位：公顷

| 行政单位 | 达州市 | 通川区 | 达川区 | 宣汉县 | 开江县 | 大竹县 | 渠县 | 万源市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年牧草地 | 2237.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 108.2 | 2127.91 |
| 原规划目标 | 24379 | 0 | 0 | 19253 | 0 | 0 | 0 | 5126 |
| 调整完善2020年目标 | 2237.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 108.2 | 2127.91 |
| 牧草地调整数（2020年-2014年） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 四、建设用地总规模控制目标

达州市2014年建设用地面积100515公顷，原规划目标113500公顷，调整完善后到2020年建设用地总规模目标为105015公顷，比2014年增加4500公顷。

各县（区）建设用地总规模目标分解表            单位：公顷

| 行政单位 | 达州市 | 通川区 | 达川区 | 宣汉县 | 开江县 | 大竹县 | 渠县 | 万源市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年建设用地 | 100515 | 8404 | 19090 | 19074 | 7749 | 17306 | 18196 | 10696 |
| 原规划目标 | 113500 | 6614 | 25792 | 22382 | 9190 | 20584 | 19309 | 9629 |
| 调整完善2020年目标 | 105015 | 9464 | 20230 | 19574 | 8119 | 17806 | 18696 | 11126 |
| 建设用地净增量（2020年-2014年） | 4500 | 1060 | 1140 | 500 | 370 | 500 | 500 | 430 |

## 五、城乡建设用地控制目标

达州市2014年城乡建设用地面积88159.9公顷，原规划目标98420公顷，调整完善后到2020年城乡建设用地目标为92344.9公顷，比2014年增加4185公顷。

各县（区）城乡建设用地目标分解表        单位：公顷

| 行政单位 | 达州市 | 通川区 | 达川区 | 宣汉县 | 开江县 | 大竹县 | 渠县 | 万源市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年城乡建设用地 | 88159.9 | 7273.19 | 16827.96 | 17208.84 | 6537.93 | 14945.85 | 15924.82 | 9441.31 |
| 原规划目标 | 98420 | 6228 | 22484 | 20040 | 7412 | 17588 | 16151 | 8517 |
| 调整完善2020年目标 | 92344.9 | 8258.99 | 17888.16 | 17673.84 | 6882.03 | 15410.85 | 16389.82 | 9841.21 |
| 城乡建设用地增量（2020年-2014年） | 4185 | 985.8 | 1060.2 | 465 | 344.1 | 465 | 465 | 399.9 |

## 六、城镇工矿用地控制目标

达州市2014年城镇工矿用地面积15744.92公顷，原规划目标21200公顷，调整完善后到2020年城镇工矿用地目标为19659.92公顷，比2014年增加3915公顷。

各县（区）城镇工矿用地目标分解表        单位：公顷

| 行政单位 | 达州市 | 通川区 | 达川区 | 宣汉县 | 开江县 | 大竹县 | 渠县 | 万源市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年城镇工矿用地 | 15744.92 | 3677.62 | 3279.64 | 2600.18 | 1118.62 | 1666.5 | 2266.19 | 1136.17 |
| 原规划目标 | 21200 | 4165 | 4960 | 2874 | 1261 | 3406 | 2913 | 1621 |
| 调整完善2020年目标 | 19659.92 | 4599.82 | 4271.44 | 3035.18 | 1440.52 | 2101.5 | 2701.19 | 1510.27 |
| 城镇工矿用地增量（2020年-2014年） | 3915 | 922.2 | 991.8 | 435 | 321.9 | 435 | 435 | 374.1 |

## 七、人均城镇工矿用地控制指标

达州市人均城镇工矿用原规划目标64.05平方米，调整完善后到2020年人均城镇工矿用地目标为90.74平方米。

各县（区）人均城镇工矿目标分解表       单位：公顷

| 行政单位 | 达州市 | 通川区 | 达川区 | 宣汉县 | 开江县 | 大竹县 | 渠县 | 万源市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原规划目标 | 64.05 | 97.09 | 87.51 | 47.11 | 36.63 | 63.49 | 53.33 | 58.5 |
| 调整完善2020年目标 | 90.74 | 110.07 | 84.49 | 80.07 | 92.58 | 63.47 | 118.25 | 101.26 |

## 八、新增建设用地控制指标

### （一）新增建设用地

达州市2014年建设用地面积100515公顷，调整完善后到2020年建设用地总规模目标为105015公顷，比2014年净增建设用地4500公顷，新增建设用地目标5400公顷。

各县（区）新增建设用地目标分解表        单位：公顷

| 行政单位 | 达州市 | 通川区 | 达川区 | 宣汉县 | 开江县 | 大竹县 | 渠县 | 万源市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年建设用地 | 100515 | 8404 | 19090 | 19074 | 7749 | 17306 | 18196 | 10696 |
| 调整完善2020年目标 | 105015 | 9464 | 20230 | 19574 | 8119 | 17806 | 18696 | 11126 |
| 建设用地净增量（2020年-2014年） | 4500 | 1060 | 1140 | 500 | 370 | 500 | 500 | 430 |
| 建设用地新增量 | 5400 | 1272 | 1368 | 600 | 444 | 600 | 600 | 516 |

### （二）新增建设占用农用地

达州市2015-2020年新增建设用地5400公顷，新增建设用地占用农用地目标为5022公顷。

各县（区）新增建设占用农用地目标分解表    单位：公顷

| 行政单位 | 达州市 | 通川区 | 达川区 | 宣汉县 | 开江县 | 大竹县 | 渠县 | 万源市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增建设用地量 | 5400 | 1272 | 1368 | 600 | 444 | 600 | 600 | 516 |
| 新增建设用地占用农用地 | 5022 | 1182.96 | 1272.24 | 558 | 412.92 | 558 | 558 | 479.88 |

### （三）新增建设占用耕地

达州市2015-2020年新增建设用地5400公顷，新增建设用地占用农用地目标为3888公顷。

各县（区）新增建设占用耕地目标分解表     单位：公顷

| 行政单位 | 达州市 | 通川区 | 达川区 | 宣汉县 | 开江县 | 大竹县 | 渠县 | 万源市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增建设用地量 | 5400 | 1272 | 1368 | 600 | 444 | 600 | 600 | 516 |
| 新增建设用地占用耕地 | 3888 | 915.84 | 984.96 | 432 | 319.68 | 432 | 432 | 371.52 |

## 九、土地整治补充耕地规模义务量

达州市土地整治补充耕地原规划目标为5000公顷，调整完善后2015年-2020年土地整治补充耕地目标为3950公顷。

各县（区）土地整治补充耕地目标分解表       单位：公顷

| 行政单位 | 达州市 | 通川区 | 达川区 | 宣汉县 | 开江县 | 大竹县 | 渠县 | 万源市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地整治补充耕地原规划目标 | 5000 | 328.49 | 1472.61 | 773.37 | 344.08 | 910.19 | 888.27 | 282.99 |
| 2015年-2020年土地整治补充耕地目标 | 3950 | 600 | 800 | 600 | 350 | 600 | 600 | 400 |

# 第四章 土地利用布局与结构调整

## 一、土地利用布局优化

### （一）设定国土生态屏障用地

规划期内应以维护区域生态安全为目标，按照“因地制宜、分区治理、严格保护、可持续发展”的原则，结合市域生态功能，稳定现有自然保护区、森林公园及大面积水源保护区、生态公益林、重要河流水系等基础性生态用地，加大地质灾害危险区生态建设力度，合理布局生态建设。

市域基础性生态用地，主要包括是与市域7个县（市、区）自然与历史文化遗产保护区的自然保护区核心区，森林公园、地质公园和生态环境安全控制区的河（湖）及泄洪滞洪区，主要水源保护区，地质灾害高危区等。

### （二）优先保护耕地和基本农田

依据四川省下达我市耕地保有量和基本农田面积保护任务，结合达州市耕地资源特点、经济社会发展趋势，在上轮规划基础上，将低等别、质量较差、田面坡度大于25度、沙化不宜农作及水土流失严重的基本农田调出，将已验收合格的土地整理复垦开发新增的优质耕地等划为基本农田，使落实的基本农田质量相对较高，与区域社会经济发展更为协调。全市实际划定基本农田保护面积403681.91公顷，划定区域在州河和巴河渠江沿岸、北南部丘陵区，以渠县、达川、大竹、宣汉、开江为主。

规划期内严格执行耕地占补平衡，加强耕地防灾力度，严格控制耕地减少。大力加强土地综合整治，加大耕地补充力度，确保2020年耕地保有量不低于503640公顷。

### （三）保障基础设施用地

依据达州市“将达州交通全面融入区域交通体系，加强市域内各组团之间的快捷交通联系，加强城市交通与对外交通的衔接，强化区域交通枢纽地位，到2020年，把达州建成四川省通江、达州经济区，联动东部的桥头堡。直下长江黄金水道，通江达州的“东通道”，建成秦巴地区综合交通枢纽体系，成为秦巴地区东至长江三角，南下珠三角，西到天腹地，北上中原的重要交通节点的发展目标，协调安排基础设施用地。

1、高速公路: 营达高速、巴万高速、万源至镇巴高速公路建设项目、达宣快速通道、平（昌）宣（汉）开（县）高速公路宣汉段、大竹县城（口）宣（汉）开（江）大（竹）垫（江）高速公路（大竹段、宣汉段）等

2、国、省道、干线：G210达州市过境段改扩建、G318线大竹县城区过境段、G347长石至通江界公路升级改造工程、S101万源与平昌界—康乐（川陕界）、S201线南坝至开江界段、S202线宣汉普光至至七里段、S202万源—御临（邻水）、S203永安（通江）-岳池宣汉段、S303上峡（宣汉）-万家（旺苍）宣汉段等。

3、航空：万源市通用机场、宣汉县通用机场、渠县通用机场。

4、轨道交通：机场大道。

5、其他交通项目：客运站及码头建设等。

6、完成水利工程项目建设。全市继续加快推进事关全局和长远发展的重大水利工程建设，新建、改（扩）建水库、饮水、河库连通等重点水利工程，包括宣汉土溪口大型水库、万源固军大型水库、万源李家梁中型水库、达川区斑竹沟中型水库等项目。

### （四）优化构建城镇体系，合理发展重点建制镇

确立分工合理的城镇结构体系，形成各具特色的县域经济。利用中心城市的集聚和扩散功能，把通川区、南城区和能源化工区建成大城市的主体区域，积极发展商贸、物流、教育、医疗等现代服务业，进一步增强达州主城区的城市竞争能力，完善城市综合功能；把大竹县、宣汉县、达川区建成现代农业和工业强县的特色区域，推进生态型农业、主导工业与旅游业的发展；把宣汉县、渠县、开江县、万源市、大竹县煤炭、硫、天然气、建材等资源优势变为产业优势的示范区域。促进各县域城镇体系的演化发育，鼓励发展条件优越的乡镇率先崛起，形成一批人口规模在2万左右，具有相当经济辐射力的中心城镇，提高小城镇群体的职能层次与服务能力。发展一批职能特色鲜明的工业型、工贸型、工矿型、城郊型、旅游型中心城镇。

### （五）合理布局园、林、牧用地，扩大城乡绿色空间

市域林地、牧草地主要分布于万源市、宣汉县、达川区、大竹县，园地主要分布于宣汉县、达川区、大竹、渠县，规划期内，应在调查评价的基础上，按照农用地适宜性评价对园地、林地、牧草地进行合理布局。依托现状园地、林地、牧草地格局和荒山、荒坡的分布，根据各县（区）特色农业发展基础，因地制宜地布局园、林、牧业，推进特色农业规模化、专业化经营。

## 二、土地利用结构调整

### （一）土地利用结构调整原则

1、严格落实上级规划下达指标

为保证土地资源利用的统筹利用，我市在土地利用结构和布局调整时，严格落实四川省下达我市的各项指标，耕地保有量和基本农田保护面积不低于下达指标、建设用地相关指标不突破下达指标。

2、优先保障生态屏障用地

维护自然地貌的连续性，稳定重要河流、湖泊等生态网络体系，保护具有生态功能的耕地、园地、林地、水面等生态用地形成基本生态屏障。

3、严格保护耕地，合理调整优化耕地和基本农田布局

严格保护耕地特别是基本农田，完成耕地和基本农田保护面积的基础上，对耕地及基本农田布局进行优化，提高耕地及基本农田的质量，引导农业结构调整向有利于保护耕地的方向进行。

4、有效保障基础设施用地

必要的基础设施是保证区域内经济、社会健康发展的重要因素。基础设施布局应当与城乡建设用地空间格局相协调，应当规避基本农田、生态屏障用地，减缓建设项目实施对当地生产生活、乡风民俗、景观环境和文物保护等产生的负面影响。

5、合理调整城乡用地结构，推动城镇协同发展

紧密结合区域发展定位，合理调整城镇村用地数量和布局，在统筹存量土地利用的基础上，提高城镇村建设用地的使用效率，新增建设用地严格避让基本农田、地质灾害危险区、泄洪滞洪区和重要的生态环境用地，减少新增建设占用耕地和水域，重点保障中心城区、产业园区和重点乡镇用地。

### （二）土地利用结构调整目标

为实现土地资源的优化配置和合理利用，根据规划期内全市土地利用目标和任务，综合考虑达州市的资源环境条件，在2014年土地利用现状结构基础上，对全市至2020年土地利用结构进行合理调整。

1、总体结构调整

统筹区域内各类各业各区域用地，不断优化土地利用结构。规划期间，保持农用地数量基本稳定，科学保障建设用地规模，在保护生态安全的前提下，合理调整其他用地结构。

2014年，全市农用地面积1506970.90公顷，建设用地面积100514.53顷，其他土地面积51305.25公顷，三大地类比例结构分别为90.85%、6.06%、3.09%。

规划至2020年，全市农用地面积1502470.90公顷，建设用地面积105014.53公顷，其他土地面积51305.25公顷，三大地类比例结构由2014年的90.85%、6.06%、3.09%调整到2020年的90.58%、6.33%、3.09%

2、农用地结构调整

结合现代农业发展要求，巩固和加强农业基础地位。统筹安排各类农用地，合理调整农业结构，严格控制耕地流失，加大补充耕地力度，统筹利用其他农用地，不断提高农业综合生产能力。

2014年全市农用地面积1506970.90公顷，占土地总面积的90.85%。至2020年全市农用地面积1502470.90公顷，占土地总面积的90.58%，较2014年净减少4500.00公顷。

严格保护耕地与基本农田,2014年，全市耕地面积549218.40公顷，至2020年调整为503640.00公顷，较2014年减少45578.40公顷，比重由33.11%调整为30.36%。

达州市原规划基本农田目标为361990.76公顷，本次规划调整完善确定的基本农田保护目标为402913.33公顷，增加40922.57公顷，实际划定基本农田403681.91公顷，比下达多划768.58公顷。

合理增加园地规模,2014年全市园地面积16478.82公顷，至2020年调整为20479.62公顷，较2014年增加4000.80公顷，比重由0.99%调整为1.23%。

加强生态建设，适当增加林地规模,2014年全市林地面积809744.39公顷，至2020年调整为836586.79公顷，较2014年增加26842.40公顷，比重由48.82%调整为50.43%。

适度增加其它农用地,2014年，全市其他农用地面积129292.15公顷，至2020年调整为139527.35公顷，较2014年增加10235.20公顷，比重由7.79%调整为8.41%。

3、建设用地结构调整

本次调整完善，建设用地结构调整的基本指导思想是以提高土地利用效率、改善城乡居民生产条件和城乡发展一体化的原则，不断优化用地配置结构，统筹安排各业用地。从严控制建设用地规模，提高土地利用效率。根据上级规划下达的控制指标，优先保障重点功能区、重点建设项目等建设用地需求。

严控制建设用地规模,按照控制总量、用好增量、挖掘存量的原则要求，立足节约集约利用建设用地，保障发展所需的建设空间，适度提高国土开发建设强度。2014年全市建设用地面积100514.53公顷，占土地总面积的6.06%；至2020年，全市建设用地面积105014.53公顷，占全市土地总面积的5.33%，较2014年净增4500.00公顷。未突破上级下达指标。

有序增加城镇工矿用地,（1）城镇建设用地：2014年，全市城镇建设用地面积12402.21公顷，至2020年调整为16902.21公顷，较2014年净增4500.00公顷，比重由2014年的0.75%调整为2020年的1.02%。（2）采矿用地及其他独立建设用地：2014年全市采矿用地及其他独立建设用地面积3342.71公顷，至2020年调整为3342.71公顷 较2014年无变化。

稳定农村居民点用地,2014年，全市农村居民点用地面积72414.98公顷，至2020年调整为72099.98公顷，较2014年减少315.00公顷，比重由4.37%调整为4.35%。

保障交通水利用地,2014年，交通水利用地面积11960.18公顷，至2020年调整为12275.18公顷，较2014年增加315.00公顷，比重由0.72%调整为0.74%。

合理安排其他建设用地,2014年，其他建设用地面积394.45公顷，至2020年调整为394.45公顷，较2014年无变化。

4、其他土地结构调整

达州市的其他土地为水域和自然保留地，2014年，全市其他土地面积51305.25公顷，至2020年调整为51305.25公顷，较2014年无变化。

达州市土地利用结构调整表详见附表3。

# 第五章 三线划定

## 一、永久性基本农田保护红线划定

（一）边界划定

按照国土资源部、农业部《关于进一步做好永久基本农田划定工作的通知》（国土资发〔2014〕128号）、国土资源部、农业部《关于全面划定永久基本农田实行特殊保护的通知》（国土资发〔2016〕10号）和四川省国土资源厅、四川省农业厅《关于转发国土资源部、农业部关于进一步做好永久基本农田划定工作的通知的通知》（川国土资发〔2014〕88号）等相关文件要求，达州市各区（市）县开展了全市的永久基本农田划定。同时，以永久基本农田生成了永久基本农田保护红线，根据各区（市）县划定情况，全市永久基本农田保护红线总面积为458033.42公顷，比下达多划55120.09公顷。各区县永久基本农田划定面积为：通川区永久基本农田保护线划定规模为18236.65 公顷。达川区永久基本农田保护红线划定规模为86257.59公顷。宣汉县永久基本农田保护红线划定规模84367.89公顷。开江县永久基本农田保护红线面积为30030.71公顷。大竹县永久基本农田保护红线范围91062.87公顷。渠县永久基本农田划定面积96155.15公顷。万源市永久基本农田保护红线面积51922.56公顷。

（二）管控措施

在落实基本农田保护任务和保持现有基本农田布局总体稳定的前提下，依据二次调查和耕地质量等别评定成果，对基本农田空间布局作适当调整。即允许将现状基本农田中林地、草地等非耕地和25度以上坡耕地调出，同时将城市周边、道路沿线和平原坝区应当划入而尚未划入的优质耕地划入基本农田，做到基本农田保护数量不减少、布局更优化，提高基本农田质量。

1.永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得私自占用，或者擅自改变用途。除法律规定的能源、交通、水利、军事设施等国家重点建设项目选址无法避让以外，其他任何建设都不得占用。

2.符合法定条件的，需占用和改变永久基本农田的，必须经过可行性论证，确定难以避让的，应当将土地利用总体规划的调整方案和永久基本农田补划方案一并报国务院批准，及时补划数量相等、质量相当的永久基本农田。

## 二、生态保护红线划定

树立尊重自然、顺应自然和保护自然的理念，优先保护山水田林自然生态资源，将重要生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定为生态保护红线严格保护，加强生态建设与退化生态系统修复，建设山清、水秀的生态空间。

经多次与环保部门沟通，达州市生态保护红线暂未划定，故此次调整完善在现行规划禁止建设区的基础上，结合环保、林业、水务等部门提供的自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、饮用水源保护区范围，依照《生态保护红线划定技术指南》自行划定了生态保护红线。待达州市生态保护红线成果正式确定后，在下一轮规划修编时予以充分衔接。

达州市所辖各区（市）县根据各自区域内生态用地的现状分布特点，按照生态保护优先，促进生态文明建设，以维护生态环境安全格局的要求出发。达州市生态保护红线总面积为57980.57公顷，各区县生态保护红线指标为：通川区规划期内划定生态保护红线主要为重要水源保护区，划定生态保护红线为853.48公顷，主要分布于包括朝阳街道办、西外镇、北外镇、罗江镇的州河流域，江陵镇的巴河流域和磐石镇的明月江流域；达川区规划期内划定生态保护红线3185.70公顷，主要分布于州河、巴河、明月江和铜钵河水源保护区；宣汉县生态红线范围区面积约1651.25公顷，主要包括后河、州河；开江县生态保护区面积为8338.39公顷，主要划定在灵岩镇、梅家乡和天师镇等乡镇；大竹县生态保护红线范围划定范围面积为1032.20公顷，主要为大型水库，分布在莲印乡、乌木镇、周家镇、竹阳镇；渠县生态生态保护红线划定面积34423.15公顷，分布在土溪镇、龙潭乡、文崇镇、涌兴镇、临巴镇等地；万源市生态保护红线区域主要面积为8496.40公顷，包括花萼山国家级自然保护区核心区域、蜂桶山自然保护区核心区、大巴山国家地质公园（八台山园区）。

（二）管控措施

1.划入生态保护红线区的自然保护区、风景名胜区、地质公园、饮用水水源保护区等各类自然保护地，要依据已有法律法规实施严格保护，并按照现行行政管理体制实行分类管理，各级地方政府和相关主管部门对生态红线区共同履行监管职责。

2.生态红线区内的国家级、省级自然保护区的核心区和缓冲区、地级以上城市和县级市集中式饮用水水源一级保护区禁止任何形式的开发建设活动，必要的科学研究、生态保护活动必须依法进行审批。

3.生态保护红线区内土地的主导用途为生态与环境保护空间，应严格按照土地利用总体规划编制规程，将生态保护红线内的土地纳入相应的土地用途区和建设用地空间管制区，并按照规程所规定的管制措施进行土地管理。

## 三、城市开发边界划定

为贯彻落实中央城镇化会议和省委经济工作暨城镇化会议精神，防止城镇建设用地无序蔓延，优化城市布局和形态，提高建设用地利用效率，促进城乡发展转型升级，按照《国土资源部办公厅关于印发土地利用总体规划调整完善工作方案的通知》（国土资厅函[2014]1237号）、《四川省国土资源厅办公室关于印发四川省土地利用总体规划调整工作方案的通知》（川国土资办发[2015]3号）要求，在此次规划调整完善中划定城市开发边界。

（一）划定范围

加强与主体功能区规划以及环保、林业、水利等专项规划的衔接，根据环境资源承载能力，在保护自然生态和基本农田，以及综合考虑城镇防灾避险需要的基础上，划定城市开发边界。通过边界划定，以用地控制促进城市紧凑布局、集聚发展，提高土地集约利用水平。

市级城市开发边界划定对象为达州市中心城区及各区（市）县中心城区，各区（市）县乡镇的开发边界在县级土地利用总体规划调整完善成果中落实。城市开发边界范围内的土地原则上为允许建设区和有条件建设区。达州市中心城区城市开发边界面积为24205.65公顷，各区（市）县中心城区城市开发边界面积共为56450.96公顷。通川区城市开发边界划定规模10982.41公顷。达川区城市开发边界划定规模13223.24公顷。宣汉划定城镇开发边界规模为2999.81公顷。开江县中心城市开发边界规模1870.77公顷。大竹县城镇开发边界规模为21981.73公顷。渠县城镇发展边界划定规模3461.21公顷。万源市城市开发边界规模为1931.79公顷。

（二）管控措施

1.城市开发边界内是城市建设的集中区域，在符合土地利用总体规划和城市规划的前提下，可依法、依规进行土地利用。

2.城市开发边界外符合土地利用总体规划的交通水利等基础设施以及独立、零星建设用地仍可按照相应程序进行土地利用。

3.城市开发边界具有规划期限，与土地利用总体规划期限一致。

4.因国家战略、重大背景发生变化引起城市开发边界不适应社会经济发展，可通按照相应程序对城市开发边界的评估、修改。

# 第六章 永久基本农田划定方案

## 一、划定原则

按照土地利用总体规划调整确定的永久基本农田保护目标任务,在已有永久基本农田划定和城镇周边划定成果的基础上,坚持保护优先、优化布局的原则,按照“总体稳定、局部微调、应保尽保、质量并重”的要求，优先确定永久基本农田布局，优化国土空间开发格局。在落实基本农田保护任务和保持现有基本农田布局总体稳定的前提下，依据二次调查和耕地质量等别评定成果，对基本农田空间布局作适当调整。即允许将现状基本农田中林地、草地等非耕地和25度以上坡耕地调出，同时将城市周边、道路沿线和平原坝区应当划入而尚未划入的优质耕地划入基本农田，做到基本农田保护数量不减少、布局更优化，提高基本农田质量。

## 二、划定目的

以永久基本农田划定为基础，加强和完善永久基本农田管控性、建设性和激励约束性保护政策，严格落实永久基本农田保护责任，建立健全“划、建、管、护”长效机制，对永久基本农田实行特殊保护。

## 三、主要内容

依据土地利用总体规划调整方案确定的永久基本农田划定任务，做好永久基本农田“落地快、明责任、设标志、建表册、入图库”等工作。具体如下：

1、落实基本农田地块。将可划定的基本农田逐图斑落实基本农田地块，明确基本农田的地块边界、地类、面积、质量等级信息以及片（块）编号。

2、落实保护责任。将基本农田保护责任落实到村组和承包农户，签订基本农田保护责任书，依据《基本农田保护条例》层层落实保护责任，并将基本农田保护面积载入承包经营权证。

3、设立统一标识。补充更新基本农田标志牌，在交通沿线和城镇、村庄周边显著位置增设永久基本农田保护牌和标识，标识出基本农田的位置、面积、保护责任人、保护片（块）号、保护起始日期、相关政策规定、示意图和监督举报电话等信息。

4、健全相关图表册。整理永久基本农田保护图和数量、质量等相关信息，形成乡级永久基本农田保护图、县级永久基本农田保护区图，形成永久基本农田保护责任一览表及相关统计汇总表。

5、纳入数据库管理。将基本农田保护图、表、册的内容纳入数据库管理，建立基本农田数据库，实现基本农田管理科学化、标准化、精细化，并纳入土地利用总体规划数据库，同步备案。

## 四、全域永久基本农田划定情况

按照国土资源部要求，在四川省下达达州市402913.33公顷永久基本农田保护任务的基础上，组织全市各县、市（区）在2017年6月完成了全域永久基本农田划定工作，此次共划定永久基本农田403681.91公顷，比下达多划768.58公顷，其中通川区划定永久基本农田18236.65公顷、达川区划定永久基本农田71913.32公顷、宣汉县划定永久基本农田84355.8公顷、开江县划定永久基本农田29850.12公顷、大竹县划定永久基本农田77373.43公顷、渠县划定永久基本农田80001.72公顷、万源市划定永久基本农田41950.87公顷。

## 五、城市周边永久基本农田划定情况

通川区城市周边永久基本农田划定任务面积为1191.93公顷，实际划定面积为1197.02公顷；达川区城市周边永久基本农田划定任务面积为531.31公顷，实际划定面积为531.31公顷；宣汉县城市周边永久基本农田划定任务面积为175.38公顷，实际划定面积为175.38公顷；大竹县城市周边永久基本农田划定任务面积为1308.41公顷，实际划定面积为1308.41公顷；万源市城市周边永久基本农田划定任务面积为556.00公顷，实际划定面积为556.00公顷；开江县城市周边永久基本农田划定任务面积为199.34公顷，实际划定面积为193.51公顷；渠县城市周边永久基本农田划定任务面积为725.57公顷，实际划定面积为725.57公顷。

# 第七章 中心城区土地利用控制

## 一、空间布局

达州市中心城区原规划范围因局部界线与村界线不重合，致使个别行政村权属范围横跨中心城区内外，经调整使范围线与相关行政村界线重合，调整后包括达川区的斌郎乡、河市镇、三里坪街道 (含翠屏街道)和幺塘乡的部分行政辖区,以及通川区东城街道办事处、西城街道办事处、朝阳街道办事处、西外镇全域，北外镇和复兴镇部分村。中心城区面积为23145.39公顷。其中包含达川区斌郎乡2338.47公顷、河市镇5304.64公顷、三里坪街道 (含翠屏街道)4910.77公顷和幺塘乡669.36公顷，通川区东城街道办事处、西城街道办事处、朝阳街道办事处面积为2447.64公顷，西外镇2458.10公顷，北外镇3759.99公顷，复兴镇1256.42公顷。

2014年中心城区人口为60.01万人，到2020年中心城区人口规模预计将达到77.35万人。规划期内安排中心城区新增用地指标1366.30公顷，用于中心城区的发展。

## 二、用地安排

按照达州市住建局提供的规模控制边界，结合达州市实际，中心城区规划控制面积23145.39公顷，其中新增建设用地1366.22公顷；允许建设区面积7789.47公顷，有条件建设区3928.65公顷，限制建设区10674.14公顷，禁止建设区753.13公顷。

中心城区范围内永久性基本农田面积1221.57公顷。

## 三、空间管制

将中心城区发展空间根据管制措施的差异性，划为四个用途管制区：

### （一）允许建设区

是指建成区范围和城市规划划定的规模控制线的共同区域。本次规划调整完善共划定中心城区允许建设区7789.47公顷。主要用于城市发展、配套设施建设与工业集中区建设。

管制规则：区内土地主导用途为城镇建设发展空间，具体土地利用安排应与依法批准的相关规划相协调；区内新增城乡建设用地受规划指标和年度计划指标约束，应统筹增量与存量用地，促进土地节约集约利用；允许建设区边界（规模边界）的调整，须报规划审批机关同级国土资源管理部门审查批准。

### （二）有条件建设区

是指介于扩展边界线与城市规模控制线之间的区域，该区域面积3928.65公顷，主要用于建设用地指标布局调整。

管制规则：区内土地符合规定的，可依程序办理建设用地审批手续，同时相应核减允许建设区用地规模；规划实施过程中，在允许建设区面积不改变的前提下，其空间布局形态可依程序进行调整，但不得突破建设用地扩展边界；区内村庄应限制新增规模，鼓励更新改造，逐步与城市功能相协调；规划期内建设用地扩展边界原则上不得调整。如需调整按规划修改处理，严格论证，报规划审批机关批准。

### （三）限制建设区

限制建设区为中心城区范围内除允许建设区、有条件建设区和禁止建设区以外的其他区域。本轮规划共划定中心城区禁止建设区10674.14公顷。

区内土地主导用途为农业生产空间，是开展土地整理复垦开发和基本农田保护的主要区域。

区内城、镇建设应限制新增规模，鼓励更新改造，逐步与城市功能相协调。

合理布局线型基础设施和独立建设项目用地，区内线型基础设施用地在不突破规划用地指标前提下，经批准可以适当调整规划位置。

### （四）禁止建设区

主导用途：本轮规划共划定中心城区禁止建设区753.13公顷，严禁不符合主体功能定位的开发活动。

管制规则：区内土地的主导用途为生态与环境保护空间，严格禁止与主导功能不相符的各项建设；除法律法规另有规定外，规划期内禁止建设用地边界不得调整。

# 第八章 土地综合整治安排

## 一、土地整治安排的依据

在充分分析达州市土地综合整治潜力的基础上，合理安排规划期内土地整治规模、结构和时序，促进全市农业发展、农民增收、农民居住条件改善，推动美丽宜居乡村建设和新型城镇化发展，促进精准扶贫、精准脱贫和生态环境保护，保障耕地红线和粮食安全。

## 二、土地整治安排的原则

1、与基本农田重点建设相结合。土地整治应优先在基本农田集中区安排；

2、与新农村建设相结合。土地整治应与农房改造、农田水利、农村道路建设、农村环境整治等密切结合，促进新农村建设；

3、与落实土地复垦法定义务相结合。对法律法规已明确复垦义务的，应全部纳入复垦范围；

4、与产业政策和供地政策相结合。属于淘汰产业的独立工矿用地，应纳入整理复垦范围，或调整为国家产业政策和供地政策鼓励的其他用途；

5、与城镇工矿和基础设施建设相结合。因规划确定集聚发展、集中建设、改造升级等造成原有建设用地废弃的，原则上应纳入整治范围；

6、与生态环境建设相结合。后备土地资源开发以不破坏生态环境为前提；土地整治要因地制宜确定整治的方式和用途，保护和改善生态环境。

## 三、土地整治的目标任务

达州市土地综合整治项目主要包含农用地整理和建设用地整理。与《达州市土地综合整治专项规划》相衔接，结合达州市实际情况，遵循科学规划、政府引导、尊重民意、政策激励、先易后难、分步实施的原则。从耕地特别是基本农田保护与建设、城乡统筹发展和保护生态环境等角度出发，按照技术可行、经济合理的要求，实事求是、因地制宜地等条件，确定规划期内达州市土地整治目标，全市土地整治补充耕地义务量为3950公顷。基本完成市级下达任务，各区县具体土地整治补充耕地义务量如下表：

全市土地整治补充耕地义务量表

单位：公顷

| 行政区域 |  | 基期耕地面积 | 规划期间补充耕地面积 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 增加合计 | 土地整理 | 土地复垦 | 土地开发 | 其他 |
| 通川区 | 规划期 | 31403.58 | 600 | 600 | - | - | - |
|  | 年均增减 |  | 103.49 | 103.49 | - | - | - |
| 达川区 | 规划期 | 103443.48 | 800.00 | 800.00 | - | - | - |
|  | 年均增减 |  | 133.33 | 133.33 | - | - | - |
| 宣汉 | 规划期 | 117129.67 | 600.00 | 600.00 | - | - | - |
|  | 年均增减 |  | 100.00 | 100.00 | - | - | - |
| 开江 | 规划期 | 40814.41 | 350 | 350 | - | - | - |
|  | 年均增减 |  | 58.33 | 58.33 | - | - | - |
| 大竹 | 规划期 | 95826.41 | 600 | 600 | - | - | - |
|  | 年均增减 |  | 100 | 100 | - | - | - |
| 渠县 | 规划期 | 103314.42 | 600.00 | 600.00 |  | - | - |
|  | 年均增减 |  | 100.00 | 100.00 |  | - | - |
| 万源 | 规划期 | 57283.53 | 400 | 300 | 100 | - | - |
|  | 年均增减 |  | 66.67 | 50 | 16.67 | - | - |

## 四、土地整治分区

依据全市区域地貌、气候、土壤、土地利用特点，确定全市四个重点土地整理区；其中由国土资源系统组织实施的布局于全市于7个县（市、区）的以基本农田整理为对象的“金土地”工程区；同样由农业系统组织实施的布局全市以基本农田为整理对象的“高标准基本农田建设区；由水利（水保）扶灾、救灾，以工代赈等系统组织实施的布局于全市仍以基本农田或一般农田为对象的水土保持坡改梯生态建设区；农村居民点整理区，也不等量的分布于全市7个县（市、区）。

## 五、土地整治重点区域及重大工程

结合统筹城乡综合改革示范镇、统筹城乡综合改革示范片建设，统筹推进全市田、水、路、林、村综合整治。按照幸福美丽新村“小规模、组团式、微田园、生态化”的要求，集中、连片、连线安排土地综合整治重点区域，切实做到严格保护耕地、水系、林盘等田园生态本底，大力发展现代农业，推进“产村相融”，建设美丽乡村。

土地整治重大工程为“金土地”专项土地整理工程、“城镇建设用地增加与农村建设用地减少挂钩”试点工程。

## 六、土地整治的政策措施

1、保障市级土地整治资金对重点整理区域的支持。市级以上土地整理开发资金，主要用于重点区域的土地整理和耕地补充，围绕重点区域，搞好市级土地公共财政用于土地整理复垦开发的预算，着力抓好集中连片、较大规模的重点工程。

2、采用“统一立项、统一实施、统一验收、分类记帐”的步骤开展农村土地综合整治，应把农村产权制度改革、规划计划、耕地保护、节约用地等土地管理的各个环节、各种手段衔接、贯通，把征地改革、农地流转、宅基地管理、耕地保护等农村土地管理的各项任务汇集、聚合，有组织、有引导、可控制地推进农村土地管理制度改革，提升农村土地综合效益。

3、认真、规范开展土地综合整理。用好“城镇建设用地增加与农村建设用地减少挂钩”试点政策，结合农村产权制度改革和第二次全国土地调查数据，认真开展摸底调查工作，摸清土地利用现状，科学编制土地综合整治实施规划。

按照农民意愿，坚持以农村产权制度改革为基础，以确权颁证为前提，按照先立项审批，后实施建设规范化推进农村土地综合整治。

4、加大社会投资参与土地整理复垦开发的力度。在法律允许条件下，按照“谁投资，谁受益”的原则，创新融资机制，拓展整理复垦开发的资金渠道，鼓励农民群众、企业自筹资金参与土地整理，吸引社会资金投入。

5、加强土地整理开发新增耕地的质量评定，强化新增耕地的培肥，提高新增耕地的质量。按照有关规定做好新增耕地的确权登记工作，确保新增耕地得到有效利用和持续使用，防治撂荒。处于基本农田保护区范围的新增耕地经验收合格的，经批准后及时补划为基本农田，禁止占用；处于一般农地区的，纳入耕地保护范围，加强保护。

6、密切与相关部门联系，将土地综合整治规模及补充耕地管理纳入统筹。探索将市农业系统组织实施的高标准基本农田建设、水利（水保）部门等实施坡改梯新增耕地纳入统筹管理的路子，转变土地整理由单纯的系统管理为综合的协同管理。使其新增耕地量能计入区域补充耕地任务。

# 第九章 重点建设项目安排

达州市建设用地资源供给紧张，本轮规划期内优先保障以交通、水利、能源等基础设施为核心的各类重点工程项目建设的用地需求。按用地类型分为以下几个方面：（具体见附表4）

## 一、交通运输项目

十三五期间，结合未来达州区域发展的体系结构，按照择优、择急、择重原则，完善交通网络体系，深入推进普通国省干线公路提档升级和农村公路改善提升，全面建成区域性综合交通枢纽，形成铁路、公路、水运、航空、管道“五位一体”的现代综合交通运输体系。重点项目有：

— —铁路用地

规划至2020年，建设西（安）渝（重庆）高铁（达州段）、成南达高铁、达渝城际铁路、普光经南坝至开县铁路、巴中至绵阳铁路万源段建设项目、铁路达州枢纽和万源市铁路枢纽扩能改造工程等。

— —公路用地

规划期内，市域范围内构建“以达川区为中心的高速公路网、干线公路网，运作协调的“集、疏、运”系统及重要经济干线以及“联网成片、互联互通”的农村公路网。

1、高速公路: 营达高速、巴万高速、万源至镇巴高速公路建设项目、达宣快速通道、平（昌）宣（汉）开（县）高速公路宣汉段、大竹县城（口）宣（汉）开（江）大（竹）垫（江）高速公路（大竹段、宣汉段）等

2、国、省道、干线：G210达州市过境段改扩建、G318线大竹县城区过境段、G347长石至通江界公路升级改造工程、S101万源与平昌界—康乐（川陕界）、S201线南坝至开江界段、S202线宣汉普光至至七里段、S202万源—御临（邻水）、S203永安（通江）-岳池宣汉段、S303上峡（宣汉）-万家（旺苍）宣汉段等。

3、航空：万源市通用机场、宣汉县通用机场、渠县通用机场。

4、轨道交通：机场大道。

5、其他交通项目：客运站及码头建设等。

## 二、水利设施项目

全市继续加快推进事关全局和长远发展的重大水利工程建设，新建、改（扩）建水库、饮水、河库连通等重点水利工程，包括宣汉土溪口大型水库、万源固军大型水库、万源李家梁中型水库、达川区斑竹沟中型水库等项目。

## 三、能源动力项目

保障重点能源动力系统用地才能进一步促进达州市的经济发展。十三五期间，建设铁山坡气田、中石化中原油普光分公司项目天然气井场和集气站及附属配套设施、蒲家变电站项目、万源竹峪关水电站、南阳庆丰110KV输变电工程等项目。

## 四、旅游项目

十三五期间达州旅游开发主要支撑项目包括巴山大峡谷片区旅游综合开发项目、双鱼湖旅游综合开发项目、铁山旅游综合开发项目、八台山—龙潭河旅游综合开发项目、五峰山—海明湖国家旅游度假区创建项目、真佛山二期旅游开发项目以及乡村旅游项目等。

## 五、其他项目

十三五期间还包括达州中学实验学校、达川区杨柳小等教育用地；达川区妇幼保健院等医疗卫生用的；宣汉县档案馆等城市基础设施及城市开发用地；汇鑫能源安置房等民生用地；铁专线焦化作业区等工业用地；盐化工集中区化工用地；万源市各类环保设施项目用地；滨水景观等其他重点项目。

# 第十章 环境影响评价

土地利用总体规划的对象是区域内的全部土地资源，总体规划要全面考虑土地资源的合理布局，把期间、产业间、及部门间的土地资源配置与土地的开发、整理、利用和保护等进行统筹安排和合理布局。根据《中华人民共和国环境影响评价法》相关规定，对本次调整完善的实施可能造成的环境影响进行整体评价，并提出预防或者减轻不良环境影响的对策措施，提高规划的科学性和合理性。对规划实施后规划期乃至更长期的经济，社会活动及土地生态系统有重要作用。

## 一、环境影响评价背景、目的和必要性

### （一）评价背景

土地利用规划作为科学配置和合理利用土地资源的重要手段，与生态环境保护和建设息息相关。根据《中华人民共和国环境影响评价法》相关规定，对本次调整完善的实施可能造成的环境影响进行整体评价，并提出预防或者减轻不良环境影响的对策措施，提高规划的科学性和合理性。

### （二）评价目的

通过规划环境影响评价，提供规划决策所需的资源与环境信息，识别制约规划实施的主要资源（如土地资源、水资源、矿产资源、旅游资源等）和环境要素（如水环境、大气环境、土壤环境和生态环境等），分析规划实施可能对区域、流域生态系统产生的影响，论证规划方案的环境合理性和对可持续发展的影响，提出环境保护对策、措施和跟踪评价方案，协调规划实施的经济效益、社会效益与环境效益之间以及当前利益与长远利益之间的关系，为规划和环境管理提供决策依据。

### （三）评价的必要性

我国在经济飞速发展的同时却面临着严峻的生态环境问题，如水土流失严重，土地荒漠化、盐碱化、贫瘠化加剧，特别是农用地的盐碱化和贫瘠化，耕地质量下降等。土地利用总体规划作为土地资源保护和利用的统领，是对一定区域未来土地利用超前的计划和安排；是依据区域社会经济发展和土地的自然历史特性，在时空进行土地资源分配和组织的综合技术经济措施；是实现国家和各级政府对区域土地利用进行总体规划、引导、调控和管理的重要手段。

对将要制定和实施的土地利用总体规划进行环境影响评价是确保土地利用总体规划的生态环境导向性的最有效的方法之一。开展土地利用总体规划环境影响评价的一个基本原则就是评价与规划过程的紧密结合，即两者同步进行，滚动发展、互为反馈。这样在土地利用总体规划设计过程中，通过研究规划对环境的有利和不利影响，研究环境的自净能力和环境容量，从环境保护的角度提出土地利用的规模、空间布局等方面的战略关系；并分析预测规划实施后产生的不良环境后果。可见，在编制土地利用规划时，应将规划对象看成是一个完整的环境生态系统，进行土地利用总体规划环境影响评价，从而提高土地利用总体规划对土地利用和生态环境协调的统领能力，保证自然、经济、社会的和谐发展。

## 二、环境影响评价范围、时段和依据

### （一）评价范围和时段

本次评价范围涉及达州市行政区划范围内7个区（市、县）；评价时段为：2014年至2020年。

### （二）评价依据

1、法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日施行）；

（3）《规划环境影响评价条例》（2009年10月1日施行）；

（4）《全国生态环境保护纲要》国发[2000]38号；

2、部门规章

（1）《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》环发[2004]24号；

（2）《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》环发[2005]152号；

（3）《环境影响评价公众参与暂行办法》环发[2006]28号；

3、技术依据

（1）《规划环境影响评价技术导则－总纲》（HJ 130 –2014）；

（2）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），国家环保部发布，2017年1月1日实施；

（3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），国家环保部发布，2009年4月1日实施；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），国家环保部发布，2016年1月7日实施；

（5）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93），国家环保局发布，1994年4月1日实施；

（6）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009），国家环保部发布，2010年4月1日实施；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），国家环保部发布，2011年9月1日实施；

（8）《生态环境状况评价技术规范（试行）》( HJ/T192－2006)；

## 三、主要环境影响评价

### （一）规划目标评价

《规划调整完善方案》编制中切实贯彻了节约资源和保护环境的基本国策，统筹安排了生产用地、生活用地和生态用地，加强土地生态建设， 针对全区生态环境现状，为建设资源节约型和环境友好型社会，提出了一系列生态环境保护与建设目标，并贯彻于整个土地利用的总体规划安排中。《规划》分别从耕地与基本农田保护和建设、林园地优化调整与保护等多个方面对全市域生态环境的保护和建设作了统筹安排。并对土地开发整理活动增加了耕地、林地的面积，化肥、农药使用量将会相应增加，可能导致土壤污染，造成农业面源污染，导致土壤地力下降等问题做出相应整治措施。

### （二）土地利用总体规划对环境的影响

许多研究表明，人类活动，尤其是与土地利用相关的活动是导致环境问题的根本原因，具体体现在自然资源的有效配置方面。资源的配置是通过一系列的政策、规划、计划和具体建设项目来逐层实施，越向高一层，对资源的配置的作用强度越大。建设项目环境影响评价只考虑单个环境影响，不能从源头上认识土地利用所引起的环境问题。综合的土地利用总体规划环境影响评价由于考虑到土地利用的整体变化对生态环境问题的影响，对于从源头上控制生态环境问题有重要作用。

土地利用对社会、经济和生态等环境都有影响。在评价过程中的特异性和对社会、经济和生态环境影响的指标构建，是土地利用总体规划环境影响评价的关键环节。土地利用结构的调整，可能一起系统中气候因素、水资源、水文及地质变化。土地利用结构调整使得区域土地利用类型结构和布局重新分布，原有的生物栖息地，生境将受到影响，生物多样性存在威胁。

### （三）土地利用规模和结构调整影响

从耕地调控指标看，2020年耕地面积比2014年减少了45578.40 公顷，为503640.00公顷，占土地总面积的30.36%。不同的耕作方式和施肥结构会对水资源产生不同的影响，合理的耕作方式可以减少水土流失。规划期内通过大力实施耕地地力建设，使项目区耕地的基础地力提高1-2个等级，肥料和水的利用率提高10个百分点。通过这些措施可以改善耕作方式和施肥结构，提高农田生态系统功能，进而弥补耕地建少对环境的负面影响。

从建设用地来看，《规划调整完善方案》适当增加了建设用地规模。建设用地规模是在综合考虑达州市人口和社会经济发展，从节约集约利用建设用地、优化配置城乡建设用地的基础上确定的。《规划调整完善方案》中确定2020人均城镇工矿用地控制在120m2/人以内，将建设用地增长的重点放在城乡用地合理布局上，有利于减轻建设用地扩展造成的生态环境影响。

从其它农用地来看，规划期内林地面积增加了26842.40公顷，达到836586.79公顷，占土地总面积的50.43%；园地面积增加了4000.80公顷，为20479.62公顷，占土地总面积的1.23%；其他农用地增加了10235.20公顷，为139527.35公顷，占土地总面积的8.41%。这些地类的调整，使得重点生态功能区得到有效保护，森林覆盖率大于60.21%；对水土流失防治、地质灾害防治都有积极作用。

从达州市土地利用结构看，《规划调整完善方案》保障了合理的生态功能用地规模比例。

## 四、环境影响的预防和减缓措施

### （一）切实加强自然生态保护。

强化各级生态功能保护区建设与管理，落实划定江河源头区、重要水源涵养区、水土保持重点预防保护区和重点监督区及其他具有重要生态功能的区域，按照法律法规严格划定生态保护红线。对红线区域实施严格保护，分区分类制定生态保护红线环境准入负面清单、建立绩效考核、产业退出机制。严格控制资源环境开发强度，确保其功能不降低、面积不减少、性质不改变、资源使用不超限。强化生态监测，定期发布红线绩效考核结果。

### （二）强化土地生态建设与环境保护。

通过严格贯彻协调土地利用与生态环境建设的指导原则，注重包括强化天然林资源保护，巩固生态退耕还林成果，确保自然保护区建设，开展水土保持工程，积极推进土地整合整治规划等举措，切实缓解经济社会发展对区域环境的负面影响。

### （三）预防农业面源污染

土地开发整理活动增加了耕地、林地的面积，化肥、农药使用量将会相应增加，可能导致土壤污染，造成农业面源污染，导致土壤地力下降。建议在化肥使用方面推广科学施肥技术，测土配方，增加有机肥的使用。在农药的使用方面要提倡高效、低毒、低残留农药的使用，改进农药机动喷雾措施，尽量减少农药的使用量、流失量，多采用生物防治法。

### （四）推进土地绿化面积增加，提高土地植被覆盖率

本轮规划加强对林地、草地、水域等基础性生态用地的管护，充分发挥耕地、园地等农地的生态作用，巩固退耕还林成果，严格控制林地园地覆盖面积，开展水土保持工程，实施系列生态恢复工程，治理和恢复受损生态环境。

### （五）加强耕地保护，提高土地利用综合效益

本轮规划安排达州市至2020年通过土地开发耕地保有量较原规划目标增加80640公顷，基本农田保护面积较原规划目标增加40922.57公顷。

### （六）加强农田生态环境保护与土壤污染防治

开展全市土壤污染调查和超标耕地综合治理，依法调整污染严重且难以修复的耕地，土地开发整理活动增加了耕地、林地的面积，化肥、农药使用量将会相应增加，可能导致土壤污染，造成农业面源污染，导致土壤地力下降。合理使用农药、化肥，防治农用薄膜对耕地的污染，加强农业废土地的的综合治理与利用。

### （七）加强自然保护区和生态景区建设，保护珍稀动植物同时减少环境污染

本轮规划建设自然保护区和生态旅游景区较多，提高了本市的绿化面积，为我市珍稀动植物提供优越的生长环境，该规划在保护环境同时达到发展本地的旅游经济目标。

### （八）减少重大工程对生态环境的破坏

科学规划布局重大项目，严格执行生态红线，坚持避让生态敏感和生态脆弱区，尽量避免对生态环境产重大破坏和不可逆的影响，最大限度的保护和恢复生态原貌。减少重大工程对生态环境的影响。（九）加强生态文化建设

加强生态文明宣传教育。实施覆盖全社会的生态文明教育，把生态环保教育纳入国民素质教育、行政学院教育。充分发挥电视、网络、报刊等媒体作用，加强环保主题宣传教育，开展生态文明进社区、进学校、进家庭等活动，倡导生态环保、绿色低碳、文明健康的社会新风尚。大力发展生态文化产业。突出特色、挖掘潜力、依托载体，延长生态文化产业链，促进传统第一、第二产业向生态文化产业升级。立足于本市的文化优势，将茶文化、森林康养文化等融入产业发展之中，鼓励和支持体现人与自然和谐相处的生态旅游、生态餐饮、生态养生、生态休闲等产业。

附表1    达州市土地利用主要调控指标表

单位：公顷

| 指标 | 2014年现状 | 原规划目标 | 调整后目标 | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总量指标（单位为公顷） |  |  |  |  |
| 耕地保有量 | 549218.4 | 423000 | 503640 | 约束性 |
| 基本农田保护面积 | 360751.82 | 361990.76 | 402913.33 | 约束性 |
| 园地 | 16478.82 | 34784 | 20479.62 | 预期性 |
| 林地 | 809744.39 | 721100 | 836586.79 | 预期性 |
| 牧草地 | 2237.14 | 24379 | 2237.14 | 预期性 |
| 建设用地总规模 | 100514.53 | 113500 | 105015 | 预期性 |
| 城乡建设用地规模 | 88159.9 | 98420 | 92344.9 | 约束性 |
| 城镇工矿用地规模 | 15744.92 | 21200 | 19659.92 | 预期性 |
| 增量指标（单位为公顷） |  |  |  |  |
| 新增建设用地规模 | —— | 11570 | 5400 | 预期性 |
| 新增建设占用农用地规模 | —— | 9560 | 5022 | 预期性 |
| 新增建设占用耕地规模 | —— | 5000 | 3888 | 约束性 |
| 土地整治补充耕地义务量 | —— | 5430 | 3950 | 约束性 |
| 效率指标（单位为平方米） |  |  |  |  |
| 人均城镇工矿用地 | —— | —— | 90.74 | 约束性 |

注：新增建设用地规模、新增建设占用农用地、建设占用耕地规模、整理复垦开发补充耕地量调整后指标为2015-2020年的指标值。

附表2    达州市所辖各区县土地利用总体规划(2006-2020年)规划指标调整情况表

| 指标 | 单位 | 通川区 | 达川区 | 宣汉县 | 开江县 | 大竹县 | 渠县 | 万源市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕地保有量 | 公顷 | 26550.96 | 91552.42 | 108732.48 | 35535.86 | 93221.01 | 95608.68 | 52438.59 |
| 基本农田保护面积 | 公顷 | 18114.59 | 71913.32 | 84355.8 | 29850.12 | 77373.43 | 79355.2 | 41950.87 |
| 园地 | 公顷 | 1774.57 | 5039.29 | 5002.43 | 1982.35 | 1377.95 | 2848.34 | 2454.70 |
| 林地 | 公顷 | 39251.53 | 73835.17 | 247331.57 | 42945.42 | 73705.27 | 50021.03 | 309496.80 |
| 牧草地 | 公顷 |  |  |  |  | 1.03 | 108.20 | 2127.91 |
| 建设用地总规模 | 公顷 | 9464.00 | 20230.00 | 19574.00 | 8119.00 | 17806.00 | 18696.00 | 11126.00 |
| 城乡建设用地规模 | 公顷 | 8258.99 | 17888.16 | 17673.84 | 6882.03 | 15410.85 | 16389.82 | 9841.21 |
| 城镇工矿用地规模 | 公顷 | 4599.82 | 4271.44 | 3035.18 | 1440.52 | 2101.50 | 2701.19 | 1510.27 |
| 人均城镇工矿用地 | 平方米/人 | 110.07 | 84.49 | 80.07 | 92.58 | 63.47 | 118.25 | 101.26 |
| 新增建设用地规模 | 公顷 | 1272.00 | 1368.00 | 600.00 | 444.00 | 600.00 | 600.00 | 516.00 |
| 新增建设占用农用地规模 | 公顷 | 1182.96 | 1272.24 | 558.00 | 412.92 | 558.00 | 558.00 | 479.88 |
| 新增建设占用耕地规模 | 公顷 | 915.84 | 984.96 | 432.00 | 319.68 | 432.00 | 432.00 | 371.52 |
| 整理复垦开发补充耕地量 | 公顷 | 600.00 | 800.00 | 600.00 | 350.00 | 600.00 | 600.00 | 400.00 |

注：新增建设用地规模、新增建设占用农用地、建设占用耕地规模、整理复垦开发补充耕地量调整后指标为2015-2020年的指标值

附表3    达州市土地利用结构调整表

| 地类 |  |  | 2014年 |  | 规划目标年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 面积/hm2 | 占总面积比例/% | 面积/hm2 | 占总面积比例/% |
| 农用地 | 耕地 |  | 549218.4 | 33.11% | 503640.00 | 30.36% |
|  | 园地 |  | 16478.82 | 0.99% | 20479.62 | 1.23% |
|  | 林地 |  | 809744.39 | 48.82% | 836586.79 | 50.43% |
|  | 牧草地 |  | 2237.14 | 0.13% | 2237.14 | 0.13% |
|  | 其他农用地 |  | 129292.15 | 7.79% | 139527.35 | 8.41% |
|  | 农用地合计 |  | 1506970.9 | 90.85% | 1502470.9 | 90.58% |
| 建设用地 | 城乡建设用地 | 城镇建设用地 | 12402.21 | 0.75% | 16902.21 | 1.02% |
|  |  | 农村居民点用地 | 72414.98 | 4.37% | 72099.98 | 4.35% |
|  |  | 采矿用地及其他独立建设用地 | 3342.71 | 0.20% | 3342.71 | 0.20% |
|  |  | 小计 | 88159.9 | 5.31% | 92344.9 | 5.57% |
|  | 交通水利用地 |  | 11960.18 | 0.72% | 12275.18 | 0.74% |
|  | 其他建设用地 |  | 394.45 | 0.02% | 394.45 | 0.02% |
|  | 建设用地合计 |  | 100514.53 | 6.06% | 105014.53 | 6.33% |
| 其他土地 | 水域 |  | 29673.2 | 1.79% | 29673.2 | 1.79% |
|  | 自然保留地 |  | 21632.05 | 1.30% | 21632.05 | 1.30% |
|  | 其他土地合计 |  | 51305.25 | 3.09% | 51305.25 | 3.09% |
| 土地总面积 |  |  | 1658790.7 | 100.00% | 1658790.68 | 100.00% |

附表4    达州市重点项目用地规划表

| 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 项目用地（公顷） |  |  | 涉及区县 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规模 | 其中新增建设用地 | 占用耕地 |  |  |
| 交通 | 通用机场 | 新建 | 2017-2020 | 134 |  |  | 渠县 | 国家 |
|  | 通用机场 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 国家 |
|  | 通用机场 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 万源市 | 国家 |
|  | 成南达高铁 | 新建 | 2017-2020 | 29.6265 | 2.3866 | 1.7184 | 通川、达川、渠县 | 国家 |
|  | 西（安）渝（重庆）高铁 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达州 | 国家 |
|  | G347长石至通江界公路 | 新建 | 2015-2017 | 43.6 |  |  | 万源市 | 国家 |
|  | 201 龙泉（宣汉）-新街（开江） | 改扩建 | 2017-2020 |  |  |  | 开江县 | 省级 |
|  | 开梁（甘棠段） | 扩建 | 2017-2020 |  |  |  | 开江县 | 省级 |
|  | 开梁（讲治段） | 扩建 | 2017-2020 |  |  |  | 开江县 | 省级 |
|  | 营达高速 | 改扩建 | 2017-2020 | 17.6767 | 1.424 | 1.0253 | 渠县 | 省级 |
|  | 城（口）宣（汉）大（竹）广（安）高速公路宣汉段 | 新建 | 2020 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | 平（昌）宣（汉）开（县）高速公路宣汉段 | 新建 | 2020 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | 巴山大峡谷（百里峡）快速通道 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | 达州至宣汉快速通道（宣汉段） | 新建 | 2015-2017 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | 渠县绕城公路建设 | 新建 | 2017-2020 | 47.11 | 47.11 | 25 | 渠县 | 省级 |
|  | 渠县318道路扩建建设 | 改扩建 | 2017-2020 | — | — | — | 渠县 | 省级 |
| 交通 | 渠县318道路扩建建设 | 改扩建 | 2017-2020 |  |  |  | 渠县 | 省级 |
|  | S203永安(通江)-岳池 | 改扩建 | 2014-2020 |  |  |  | 渠县 | 省级 |
|  | 达州至宣汉快速通道（宣汉段） | 新建 | 2015-2017 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | 宣汉至南坝快速通道 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | 土主至柳池快速通道 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | 土主至柳池快速通道 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | 柳池至石柱槽快速通道 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | S210渡口至龙泉 | 改扩建 | 2016-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | S201线宣汉至开江界段 | 改扩建 | 2016-2018 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | S202线宣汉普光至东乡段、七里段 | 改扩建 | 2017-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | S203永安（通江）-岳池宣汉段 | 改扩建 | 2017-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | S302漆树（宣汉）-梓潼宣汉段 | 改扩建 | 2017-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | S303上峡（宣汉）-万家（旺苍）宣汉段 | 改扩建 | 2017-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | S303线宣汉大成至君塘（小九寨） | 改扩建 | 2016-2017 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | S403厂溪（宣汉）-庙垭（万源）宣汉段 | 改扩建 | 2017-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | 井溪乡至宣汉县渡口乡公路 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | S404大竹-石子（大竹） | 改扩建 | 2017-2020 |  |  |  | 大竹县 | 省级 |
|  | 大竹县城（口）宣（汉）开（江）大（竹）垫（江）高速公路大竹段新建工程 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 大竹县 | 省级 |
|  | 万源固军水库 | 新建 | 2013-2018 | 622 |  |  | 万源市 |  |
|  | 营达高速 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 通川区 | 省级 |
|  | 达渝城际铁路 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 万源市 | 省级 |
| 交通 | 万源至绵阳铁路 | 新建 | 2019-2022 | 65 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 万源市铁路枢纽 | 改建 | 2017-2020 | 2 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 万城公路 | 新建 | 2015-2020 | 126 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 大巴山地质公园至巴山大峡谷快速通道 | 新建 | 2017-2020 | 82 |  |  | 万源市、 宣汉县 | 省级 |
|  | S101万源至康乐公路 | 改扩建 | 2017-2020 | 224 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | S202万源至御临公路 | 改扩建 | 2017-2020 | 334 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | S302漆树至梓潼公路 | 改扩建 | 2017-2020 | 204.53 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | S403厂溪至庙垭公路 | 改扩建 | 2017-2020 | 122.47 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | S402堰塘至沙滩公路 | 改扩建 | 2017-2020 | 47.93 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | S202万源城区段公路 | 新建 | 2015-2017 | 11.4 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 井溪乡至宣汉县渡口乡公路 | 新建 | 2015-2017 | 1.3 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | XS35旧院镇-蜂桶乡公路改建工程 | 改建 | 2015-2017 | 25 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 万源市黄钟至长石公路改建工程 | 改建 | 2015-2017 | 12.4 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 覃家坝至赵塘乡农村公路改建工程 | 改建 | 2015-2017 | 19.73 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 黄溪河至龙潭河升级改造工程 | 改建 | 2015-2017 | 8 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 石塘乡至白羊乡公路建设 | 新建 | 2015-2017 | 15.2 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 曾家乡至河口镇公路建设 | 新建 | 2015-2017 | 2.73 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 太平镇至长石乡公路建设 | 新建 | 2015-2017 | 2.4 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 大竹镇至麻柳镇公路建设 | 新建 | 2015-2017 | 7.8 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 青花镇至沙滩镇八面溪公路 | 新建 | 2015-2017 | 0.84 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 玉带乡至草坝镇公路 | 新建 | 2015-2017 | 3 |  |  | 万源市 | 省级 |
| 交通 | 石窝乡至河口镇公路 | 新建 | 2015-2017 | 1 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 铁矿乡至石塘乡公路 | 新建 | 2015-2017 | 1.2 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 中坪乡至赵塘乡公路 | 新建 | 2015-2017 | 1.6 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 玉带乡至平昌县镇龙镇公路 | 新建 | 2015-2017 | 1.8 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 石窝乡至草坝镇公路 | 新建 | 2015-2017 | 2 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 秦河乡至石窝乡公路 | 新建 | 2015-2017 | 2.4 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 石窝乡至平昌县镇龙镇公路 | 新建 | 2015-2017 | 3.1 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 黄钟镇至新店乡公路建设 | 新建 | 2015-2017 | 5.85 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 柳黄乡至董溪乡公路建设 | 新建 | 2015-2017 | 7.2 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 赵塘乡至黑宝山林场公路建设 | 新建 | 2015-2017 | 4.2 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 池家河至罗汉洞公路建设 | 新建 | 2015-2017 | 2.1 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 皮窝乡至巴山镇公路建设 | 新建 | 2017-2020 | 2.1 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 魏家乡至柳黄乡公路建设 | 新建 | 2017-2020 | 2.5 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 太平镇石岗至李家梁公路建设 | 新建 | 2017-2020 | 4.85 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 白沙镇荆桥铺至大锣山公路建设 | 新建 | 2017-2020 | 3.85 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 罐坝乡至石人乡公路新建 | 新建 | 2017-2020 | 3.1 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 火车站货场道路建设 | 新建 | 2017-2020 | 0.5 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 岔溪口至钟亭乡公路升级改造 | 新建 | 2017-2020 | 2.9 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 张草坝至井溪乡公路升级改造 | 新建 | 2017-2020 | 6.24 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 头紫路头道桥至紫溪乡公路升级改造 | 新建 | 2017-2020 | 8.4 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 巴万高速 | 新建 | 2016-2018 | 300 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 万源至八台公路 | 新建 | 2017-2019 | 78.6 |  |  | 万源市 | 省级 |
| 交通 | 万源市庙子湾隧道新建工程 | 新建 | 2018-2020 | 8 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 万源至镇巴高速公路建设项目 | 新建 | 2019-2023 | 51 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 镇巴经达州至广安高速公路渠县段 | 新建 | 2019-2023 |  |  |  | 渠县 | 省级 |
|  | 八台乡至百里峡公路 | 新建 | 2019-2023 | 156 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | G210万源川陕界至宣汉界路面改造工程 | 改建 | 2019-2022 |  |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 万源市花坟湾隧道新建工程 | 改建 | 2019-2021 | 2.8 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | G210万源至宣汉界公路 | 新建 | 2019-2022 | 185 |  |  | 万源市、 宣汉县 | 省级 |
|  | 万源市旅游集散中心建设 | 新建 | 2017—2019 | 3.34 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 平渠广高速 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 省级 |
|  | 营达高速 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 省级 |
|  | 达州机场迁建 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 省级 |
|  | 达州火车南站（高速铁路火车站） | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 国家 |
|  | 机场VOR台 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 省级 |
|  | 河市坝货运站（二期） | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 省级 |
|  | 达渝城际铁路 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 省级 |
|  | 开江县宝石水库快速抢险通道建设 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 开江县 | 市级 |
|  | 201线（温泉段） | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 开江县 | 市级 |
|  | 201线（三里桥到讲治） | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 开江县 | 市级 |
|  | 快速通道 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 开江县 | 市级 |
|  | 达开快速通道 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 开江县 | 市级 |
|  | 黄花大道 | 新建 | 2017-2018 | 28.98 | 26.95 | 16.55 | 渠县 | 市级 |
| 交通 | 临巴互通至賈人谷景区道路 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县巴、广、渝高速新市连接线 | 新建 | 2014-2020 |  |  |  | 渠县 | 市级 |
|  | 镇巴经达州至广安高速渠县段 | 新建 | 2017-2020 | — | — | — | 渠县 | 市级 |
|  | 达陕高速新华互通连接线 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
|  | 胡家至普光快速通道 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
|  | 盘石至洋烈水乡快速通道 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
|  | 宣汉县东乡枢纽客运站 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
|  | 宣汉县南坝汽车站 | 改扩建 | 2016-2017 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
|  | 宣汉西北货运站 | 新建 | 2016-2017 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
|  | 宣汉南坝货运站 | 新建 | 2017-2018 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
|  | 万源界至双河段大修工程 | 改扩建 | 2016-2019 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
|  | 双河至柳池坪段改造升级 | 改扩建 | 2016-2019 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
|  | 柳池坪至宣汉城区段路面改造 | 改扩建 | 2016-2019 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
|  | 宣汉城区至通川区界段路面改造 | 改扩建 | 2016-2019 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
|  | 茶河镇经华景镇至土黄镇联网公路改建 | 改扩建 | 2017 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
|  | 柳池至石柱槽火车站改建工程 | 改扩建 | 2017-2018 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
|  | G318线大竹县城区过境段 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 大竹县 | 市级 |
|  | 国道外迁路线 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 大竹县 | 市级 |
|  | （大）竹垫（江）快速通道,山后快速通道建设工程 | 改扩建 | 2017-2020 |  |  |  | 大竹县 | 市级 |
|  | G210达州市过境段改扩建 | 改建 | 2018-2020 | 52.8793 | 4.2598 | 3.0671 | 通川区 | 市级 |
|  | G210徐家坝至东岳改扩建 | 改建 | 2019-2020 | 57.8159 | 4.6575 | 3.3534 | 通川区 | 市级 |
|  | G65包茂高速改扩建工程 | 改建 | 2016-2020 | 12.3295 | 0.9932 | 0.7151 | 通川区 | 市级 |
| 交通 | 达万高速通川区罗江镇柳家坝互通项目 | 新建 | 2017-2018 | 7.5201 | 0.6058 | 0.4362 | 通川区 | 市级 |
|  | 达宣快速通道 | 新建 | 2016-2020 | 9.6835 | 0.7801 | 0.5617 | 通川区 | 市级 |
|  | 达州市过境高速东环 | 改建 | 2018-2022 | 39.5258 | 3.1841 | 2.2926 | 通川区 | 市级 |
|  | 东西一号次干道西延线西段 | 新建 | 2016-2020 | 3.7551 | 0.3025 | 0.2178 | 通川区 | 市级 |
|  | 凤凰大道西段 | 新建 | 2016-2020 | 11.7043 | 0.9429 | 0.6789 | 通川区 | 市级 |
|  | 凤凰山山前路改扩建工程 | 改建 | 2016-2020 | 9.1914 | 0.7404 | 0.5331 | 通川区 | 市级 |
|  | 轨道交通1号线 | 新建 | 2016-2020 | 40.1506 | 3.2344 | 2.3288 | 通川区 | 市级 |
|  | 环城产业大道规划项目 | 新建 | 2017-2018 | 56.2759 | 4.5334 | 3.2641 | 通川区 | 市级 |
|  | 环城路 | 新建 | 2016-2020 | 21.3378 | 1.7189 | 1.2376 | 通川区 | 市级 |
|  | 环城路二期 | 新建 | 2016-2020 | 35.8142 | 2.8851 | 2.0773 | 通川区 | 市级 |
|  | 火车城际站 | 新建 | 2016-2020 | 11.023 | 0.888 | 0.6393 | 通川区 | 市级 |
|  | 火车站西首末站 | 新建 | 2016-2020 | 1.2898 | 0.1039 | 0.0748 | 通川区 | 市级 |
|  | 莲花湖西首末站 | 新建 | 2016-2020 | 2.26 | 0.1821 | 0.1311 | 通川区 | 市级 |
|  | 马踏洞公交首末站 | 新建 | 2016-2020 | 0.6 | 0.0483 | 0.0348 | 通川区 | 市级 |
|  | 马踏洞南北干道 | 新建 | 2016-2020 | 11.0804 | 0.8926 | 0.6427 | 西外镇 | 市级 |
|  | 塔石路改造二期 | 改建 | 2016-2020 | 3.8371 | 0.3091 | 0.2226 | 通川区 | 市级 |
|  | 塔石路改造三期 | 改建 | 2016-2020 | 7.5516 | 0.6083 | 0.438 | 通川区 | 市级 |
|  | 徐家坝公交首末站 | 新建 | 2016-2020 | 0.2181 | 0.0176 | 0.0127 | 通川区 | 市级 |
|  | 徐家坝客运站 | 新建 | 2016-2020 | 7.2002 | 0.58 | 0.4176 | 通川区 | 市级 |
|  | 烟地梁首末站 | 新建 | 2016-2020 | 1.0595 | 0.0854 | 0.0615 | 通川区 | 市级 |
|  | 中坝大桥 | 新建 | 2016-2020 | 2.4164 | 0.1947 | 0.1402 | 西外镇 | 市级 |
|  | 达陕高速新华互通连接线 | 新建 | 2017-2020 |  | 8.43 | 6.07 | 宣汉县 | 市级 |
| 交通 | 青花至龙潭河快速通道 | 改建 | 2020-2024 | 120 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源鱼泉山景区旅游道路建设项目 | 改扩建 | 2017-2018 | 16.5 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源清滩河河度假旅游区旅游道路建设 | 改扩建 | 2017-2018 | 13.5 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源天然气管网 | 新建 | 2008-2010 | 0.8 |  |  | 万源市 |  |
|  | G210线达川区建设工程 | 新建 | 2016-2020 | 204.58 | 185.98 | 148.78 | 达川区 | 市级 |
|  | G210线达川区工业园区段工程 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | G542大风至麻柳连接线工程 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | S305木头大竹界至葫芦任市界改造工程 | 改建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | S202亭子柏树界至平滩大竹界改造工程 | 改建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | S204石梯渠县界至江陵界改造工程 | 改建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | S203河市至渡市渠县界改造工程 | 改建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 绕城高速 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 营达高速连接线 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 环城快速路 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达开快速 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 赵家、马家、百节镇片区三纵四横道路项目 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 西安分局铁路建设 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 平广二级公路 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 省道201改扩建 | 改扩建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区机养护和应急中心建设 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川工业园区西环路(机场段)项目 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川工业园区二纵三横道路项目 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
| 交通 | 一号南北干道二期 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 西渝城际铁路 | 扩建 | 2017-2020 | 375 |  |  | 万源市 |  |
| 能源 | 铁山坡气田 | 新建 | 2017-2019 | 62 | 38 | 29 | 宣汉县 | 国家 |
|  | 渡口河和七里北气田开发 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 国家 |
|  | 黄埔集团南阳滩电站 | 新建 | 2016-2020 | 0.43 | 0.43 | 0.1 | 渠县 | 省级 |
|  | 川气东输（普光首站） | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | D401井（集气站） | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | 普光7井（回注站） | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | M501-1H井（集气站） | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | 分3井（集气站） | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | M504-1H井（集气站） | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | 气田道路建设 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | 开发井（含井场、集气站场、火炬等附属设施） | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | 大竹220千伏输变电工程-团坝变电站 | 新建 | 2015-2017 | 0.7 | 13.51 |  | 大竹县 | 省级 |
|  | 大竹石河110千伏输变电工程 | 新建 | 2017-2020 | 0.67 |  |  | 大竹县 | 省级 |
|  | 达州至广安（黄岩）500 KV输变线 | 新建 | 2017-2020 | 2.74 |  |  | 大竹县 | 省级 |
|  | 宣汉普光至万源天然气长输管道 | 新建 | 2016-2020 | 2 | 50.36 | 36.26 | 万源市、 宣汉县 | 省级 |
|  | 开江县万年至广福35千伏输变电新 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 开江县 | 市级 |
|  | 开江县普安至甘棠至宝城寨35千伏 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 开江县 | 市级 |
|  | 开江万年至沙坝110kv输变电工程变电站 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 开江县 | 市级 |
|  | 开江县沙坝至牛山寺110kv输变电新建工程变电站 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 开江县 | 市级 |
| 能源 | 开江县沙坝至梅家35kv输变电站新建工程变电站用地 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 开江县 | 市级 |
|  | 开江县万年至白杨35kv输变电新建工程变电站用地 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 开江县 | 市级 |
|  | 达州七里沟至开江普安110kv输变电新建工程变电站用地 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 开江县 | 市级 |
|  | 开江县沙坝至讲治35kv输变电新建工程变电站用地 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 开江县 | 市级 |
|  | 开江县永兴至天师至三里碑35千伏 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 开江县 | 市级 |
|  | 开江县2204V输变电工程 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 开江县 | 市级 |
|  | 开江县牛山寺110kv变电站升级220kv | 扩建 | 2017-2020 |  |  |  | 开江县 | 市级 |
|  | 大竹乌木110KV变电站升压至220KV变电站改扩建工程 | 改建 | 2018 | 0.7 |  |  | 大竹县 | 市级 |
|  | 达州市环城公路与达巴高速公路交汇处(东岳)加油站项目 | 新建 | 2017-2019 | 1.434 | 0.1155 | 0.0832 | 通川区 | 市级 |
|  | 达州通川马踏110kV输变电工程 | 新建 | 2016-2020 | 0.7743 | 0.0624 | 0.0449 | 通川区 | 市级 |
|  | 莲花湖110kV输变电工程 | 新建 | 2016-2020 | 0.654 | 0.0527 | 0.0379 | 通川区 | 市级 |
|  | 玖源补征+达钢配气站 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 天然气门站补征 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
| 水利 | 土溪口大型水库 | 新建 | 2020 |  |  |  | 宣汉县 | 国家 |
|  | 四川土溪口水库工程 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 国家 |
|  | 四川固军水库 | 新建 | 2019-2022 |  |  |  | 万源市 | 国家 |
|  | 四川鲜家湾水库工程 | 新建 | 2020-2024 | 53 |  |  | 万源市 | 国家 |
|  | 亭子口灌区建设项目 | 新建 | 2017-2020 | — | — | — | 渠县 | 国家 |
| 水利 | 长滩湖水库项目 | 新建 | 2018-2020 | 18.4823 | 1.4889 | 1.072 | 通川区 | 省级 |
|  | 白岩滩中型水库 | 新建 | 2015-2018 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | 开江县环宝石湖生态文明建设暨脱 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 开江县 | 省级 |
|  | 渠县杜家沟水库工程 | 扩建 | 2014-2020 |  |  |  | 渠县 | 省级 |
|  | 渠县刘家拱桥水库灌溉渠工程 | 新建 | 2018-2020 |  |  |  | 渠县 | 省级 |
|  | 渠县白兔水库工程 | 新建 | 2018-2020 |  |  |  | 渠县 | 省级 |
|  | 渠县汤家沟水库工程 | 新建 | 2018-2020 |  |  |  | 渠县 | 省级 |
|  | 渠县大义水库建设项目 | 新建 | 2018-2020 |  |  |  | 渠县 | 省级 |
|  | 宣汉县堰沟水库工程 | 新建 | 2017-2019 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | 宣汉县肖家沟水库工程 | 新建 | 2018-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | 宣汉县忠心水库风景区建设 | 新建 | 2020 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | 宣汉县忠心水库中型灌区建设 | 新建 | 2020 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | 渠县杜家沟水库建设项目 | 新建 | 2014-2020 | — | — | — | 渠县 | 省级 |
|  | 渠县刘家拱桥水库灌溉渠建设项目 | 扩建 | 2014-2020 | — | — | — | 渠县 | 省级 |
|  | 琅琊支渠 | 新建 | 2014-2020 | — | — | — | 渠县 | 省级 |
|  | 北干渠 | 新建 | 2014-2020 | — | — | — | 渠县 | 省级 |
|  | 新和支渠 | 新建 | 2014-2020 | — | — | — | 渠县 | 省级 |
|  | 草街子支渠 | 新建 | 2014-2020 | — | — | — | 渠县 | 省级 |
|  | 双土支渠 | 新建 | 2014-2020 | — | — | — | 双土乡 | 省级 |
|  | 渠县白兔水库建设项目 | 新建 | 2014-2020 | — | — | — | 渠县 | 省级 |
|  | 渠县汤家沟水库建设 | 新建 | 2014-2020 | — | — | — | 渠县 | 省级 |
|  | 渠县大义水库建设项目 | 新建 | 2014-2020 | — | — | — | 渠县 | 省级 |
| 水利 | 大竹县清滩子水库工程 | 扩建 | 2018-2020 |  | 20.26 |  | 大竹县 | 省级 |
|  | 大竹县石板沟水库工程 | 扩建 | 2017-2020 | 2 |  |  | 大竹县 | 省级 |
|  | 通川区长滩湖水库 | 新建 | 2019-2021 |  |  |  | 通川区 | 省级 |
|  | 万源市李家梁水库工程 | 新建 | 2010-2015 | 2.11 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 万源市三叉河水库工程 | 扩建 | 2017-2019 | 10.83 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 万源市七一水库工程 | 扩建 | 2018-2020 | 12.3 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 开江县徐家堡水库工程 | 新建 | 2018-2020 |  |  |  | 开江县 | 市级 |
|  | 宣汉县鸳鸯池水库工程 | 新建 | 2020 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
|  | 宣汉县楼子坝水库工程 | 新建 | 2020 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
|  | 宣汉县忠心水库—铁溪河河湖连通工程 | 新建 | 2020 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
|  | 双河口水库渠系项目 | 新建 | 2017-2019 | 19.9034 | 1.6034 | 1.1544 | 通川区 | 市级 |
|  | 万源市张保林水库工程 | 新建 | 2018-2019 | 18 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源市段家河水库工程 | 新建 | 2018-2020 | 20.67 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源市元坝子水库工程 | 新建 | 2019-2024 | 35.34 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源市小库楼水库工程 | 新建 | 2018-2020 | 8 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 达川区石峡子水库工程 | 新建 | 2017-2020 | 22 | 18 | 14.4 | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区亭子镇水厂工程 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区石峡子水厂工程 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区红旗水库工程 | 新建 | 2018-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区木厂沟水库工程 | 新建 | 2018-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区猫金石水库工程 | 新建 | 2018-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区仙人石水库工程 | 新建 | 2018-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
| 水利 | 达川区月尔岩水库工程 | 新建 | 2018-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区高峡子水库工程 | 新建 | 2018-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区三清庙水库工程 | 新建 | 2018-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区斑竹沟水库工程 | 新建 | 2018-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
| 电力 | 东风坝110千伏变电站新建工程 | 新建 | 2016-2020 | 0.7 |  |  | 万源市 | 国家 |
|  | 固军110千伏变电站新建工程 | 新建 | 2018-2020 | 0.7 |  |  | 万源市 | 国家 |
|  | 龙潭河35千伏变电站新建工程 | 新建 | 2016-2020 | 0.34 |  |  | 万源市 | 国家 |
|  | 蜂桶35千伏变电站新建工程 | 新建 | 2018-2020 | 0.34 | 6.29 | 4.53 | 万源市 | 国家 |
|  | 石窝110千伏变电站新建工程 | 新建 | 2016-2020 | 0.7 |  |  | 万源市 | 国家 |
|  | 渠县涌兴至贵福35KV输变电改建工程项目 | 改建 | 2016-2020 | 0.4 | 0.4 | 0.32 | 渠县 | 省级 |
|  | 渠县石绋至土溪35KV输变电改建工程 | 新建 | 2016-2020 | 0.43 | 0.34 | 0.26 | 渠县 | 省级 |
|  | 南阳庆丰110KV输变电工程 | 新建 | 2016-2020 | 0.46 | 0.46 | 0.36 | 渠县 | 省级 |
|  | 罗家坝变电站110KV | 新建 | 2017 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | 宣汉县生活垃圾焚烧发电项目 | 新建 | 2018-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | 平溪口电站 | 新建 | 2016-2018 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | 宣汉500KV变电站及输变电工程项目 | 新建 | 2015-2018 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
|  | 方斗110千伏变电站主变扩建 | 新建 | 2016-2018 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
|  | 宣汉北220千伏输变电工程 | 新建 | 2015-2017 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
|  | 宣汉天生110千伏输变电工程 | 新建 | 2015-2017 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
|  | 宣汉新华110千伏输变电工程 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
|  | 达州宣汉普光工业园110千伏输变电工程 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
|  | 宣汉黄金槽110千伏输变电工程 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
| 电力 | 宣汉三墩35千伏输变电工程 | 新建 | 2015-2017 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
|  | 宣汉茶河35千伏输变电工程 | 新建 | 2015-2017 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
|  | 宣汉红峰35千伏输变电工程 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
|  | 宣汉大成35千伏输变电工程 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
|  | 宣汉白马35千伏输变电工程 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
|  | 七里电站 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
|  | 大河坝电站 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
|  | 马家溪电站 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
|  | 磐石变电站项目 | 新建 | 2017-2020 | 0.6667 | 0.0537 | 0.0387 | 通川区 | 市级 |
|  | 蒲家变电站项目 | 新建 | 2017-2020 | 0.6667 | 0.0537 | 0.0387 | 通川区 | 市级 |
|  | 双龙变电站项目 | 新建 | 2017-2020 | 0.6667 | 0.0537 | 0.0387 | 通川区 | 市级 |
|  | 魏兴变电站项目 | 新建 | 2017-2020 | 0.6667 | 0.0537 | 0.0387 | 通川区 | 市级 |
|  | 达州电力公司项目 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区供电局220KV变电站 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 王家水电站 | 新建 | 2017-2019 | 10 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 桅子园水电站 | 新建 | 2016-2018 | 6 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 东屏水电站 | 新建 | 2016-2018 | 15 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 河口水电站 | 新建 | 2016-2018 | 55 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 岔溪口水电站 | 新建 | 2016-2018 | 30 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 白果水电站 | 新建 | 2015-2017 | 20 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 大竹河水电站 | 新建 | 2017-2019 | 10 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源张家河水库 | 新建 | 2019-2024 | 9.68 |  |  | 万源市 | 市级 |
| 电力 | 万源佛爷山水库 | 新建 | 2019-2021 | 10.3 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源竹瓦寨水库 | 新建 | 2019-2021 | 13 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源古坟坝水库 | 新建 | 2019-2021 | 12 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源孙家河水库 | 新建 | 2019-2023 | 16 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源田坝河水库 | 新建 | 2019-2023 | 12 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源川主庙水库 | 新建 | 2017-2020 | 13 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源郭家河水库 | 新建 | 2018-2020 | 10 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源甘家沟水库 | 新建 | 2019-2021 | 14 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源杨家梁水库 | 新建 | 2018-2020 | 12 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源王家寨水库 | 新建 | 2018-2020 | 13.5 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源冉力沟水库 | 新建 | 2019-2023 | 10.5 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源老鹰寨水库 | 新建 | 2017-2021 | 12.33 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源大地沟水库 | 新建 | 2018-2020 | 14.1 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源槐树湾水电站 | 新建 | 2018-2020 | 3 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源秦河水电站 | 新建 | 2018-2020 | 2.5 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源袁家坝水电站 | 新建 | 2018-2020 | 3.5 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源烟井坝水电站 | 新建 | 2019-2021 | 4.01 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源大石盘水电站 | 新建 | 2017-2020 | 5.2 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源杨家河水电站 | 新建 | 2017-2020 | 3.5 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源竹峪关水电站 | 新建 | 2019-2021 | 2.36 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源太平坎水电站 | 新建 | 2018-2020 | 3.8 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源园滩子水电站 | 新建 | 2018-2020 | 1 |  |  | 万源市 | 市级 |
| 电力 | 万源云龙水电站 | 新建 | 2018-2020 | 0.2 | 35.07 | 25.25 | 万源市 | 市级 |
|  | 井溪变电站35千伏输变电以及黄钟35千伏变电站工程 | 新建 | 2016-2020 | 0.3 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 达州至万源电站110千伏输变电工程 | 改造 | 2015-2017 | 0.54 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 达州电力公司项目 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区供电局220KV变电站 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
| 旅游 | 巴山大峡谷片区旅游扶贫综合开发建设项目 | 续建 | 2016-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 国家 |
|  | 宣汉县洋烈水乡国家AAAA旅游景区提升建设项目 | 新建 | 2015-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 国家 |
|  | 峨城山—观音山生态旅游综合开发项目 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 国家 |
|  | 宣汉县国家级巴人文化遗址公园建设项目 | 新建 | 2016-2025 |  |  |  | 宣汉县 | 国家 |
|  | 大巴山国家地质公园旅游环线通道建设 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 国家 |
|  | 峨城山森林公园旅游通道建设 | 扩建 | 2016-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 国家 |
|  | 万源市八台山—龙潭河创国家5A级旅游区建设项目 | 续建 | 2012-2022 |  |  |  | 万源市 | 国家 |
|  | 铁山国家级旅游度假区 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 国家级 |
|  | 万源红军公园 | 新建 | 2016-2018 | 15 |  |  | 万源市 | 国家级 |
|  | 马渡石林国家AAAA旅游景区综合开发建设项目 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | 宣汉县旅游集散中心建设 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | 渡口旅游风情小镇建设 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | 马渡景区环线 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | 海明湖—五峰山旅游集聚区建设项目 | 新建 | 2016-2019 | 1 | 6.75 |  | 大竹县 | 省级 |
|  | 庙坝福成天下旅游集聚区建设项目 | 新建 | 2018-2020 | 0.2 |  |  | 大竹县 | 省级 |
|  | 莲印净土寺提升打造建设项目 | 新建 | 2018-2020 |  |  |  | 大竹县 | 省级 |
| 旅游 | 铁家山森林公园项目 | 新建 | 2017-2020 | 33.333 | 2.6852 | 1.9334 | 通川区 | 省级 |
|  | 大竹河旅游带 | 改建 | 2017-2019 | 45 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 八台山至龙潭河旅游区 | 续建 | 2012-2022 | 11.2 |  |  | 万源市 | 省级 |
|  | 烟霞山民俗文化旅游区 | 新建 | 2017-2019 | 32 |  |  | 万源市 |  |
|  | 九龙湖国家级旅游度假区 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 省级 |
|  | 老君山省级旅游度假区 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 省级 |
|  | 雷音铺山地运动公园 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 省级 |
|  | 沙滩河旅游景区 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 省级 |
|  | 石桥旅游特色镇 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 省级 |
|  | 石峡子水库景区 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 省级 |
|  | 真佛山景区 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 省级 |
|  | 流江河北岸生态滨江走廊建设项目 | 新建 | 2014-2020 |  |  |  | 渠县 | 市级 |
|  | 渠南乡村旅游集聚区建设 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 渠县 | 市级 |
|  | 城坝遗址（賨城）—中华汉阙园—賨人谷—五峰山—海明湖旅游通道建设 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 渠县 | 市级 |
|  | 賨城遗址公园（渠县城坝遗址）建设 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 渠县 | 市级 |
|  | 杨家自驾游营地建设项目 | 新建 | 2018-2020 |  |  |  | 大竹县 | 市级 |
|  | 白鹭自然保护区项目 | 新建 | 2017-2020 | 33.333 | 2.6852 | 1.9334 | 通川区 | 市级 |
|  | 成都山公园项目 | 新建 | 2016-2020 | 9.3915 | 0.7566 | 0.5447 | 通川区 | 市级 |
|  | 莲花湖公园 | 新建 | 2016-2020 | 35.8398 | 2.8872 | 2.0788 | 通川区 | 市级 |
|  | 马踏洞中央公园 | 新建 | 2016-2020 | 9.5863 | 0.7722 | 0.556 | 通川区 | 市级 |
|  | 双鱼湖旅游综合开发项目 | 新建 | 2016-2020 | 115.071 | 9.2698 | 6.6743 | 通川区 | 市级 |
| 旅游 | 烟霞山民俗文化旅游开发项目 | 新建 | 2017-2019 | 32 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 鱼泉山景区开发建设项目 | 续建 | 2016-2017 | 1.34 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 肖口河流域旅游综合开发项目 | 新建 | 2016-2017 | 15.34 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 牛卯坪乡村旅游综合开发项目 | 新建 | 2016-2017 | 6.67 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 梧桐坪养生度假综合开发项目 | 新建 | 2016-2017 | 20 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 石笋坪乡村旅游综合开发项目 | 新建 | 2016-2017 | 13.34 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 巴王洞旅游综合开发项目 | 新建 | 2017-2020 | 4 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 青花镇乡村旅游开发项目 | 新建 | 2017-2020 | 12 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 峡口休闲度假区开发项目 | 新建 | 2017-2020 | 20 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 黑宝山旅游综合开发项目 | 新建 | 2017-2020 | 26.67 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源市乡村旅游连片扶贫建设项目 | 新建 | 2016-2020 | 13 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源寨子河水库～邱家坪水利风景区开发工程 | 新建 | 2018-2020 | 9.8 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源市花萼山旅游资源综合开发 | 新建 | 2019-2021 | 10 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源市东林山生态旅游综合开发项目 | 新建 | 2016-2023 | 10.5 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源市海鹰寺旅游综合开发项目 | 新建 | 2016-2020 | 9.65 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源市固军水库旅游度假区建设项目 | 新建 | 2017-2021 | 8.9 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 河西茶文化公园 | 新建 | 2016-2020 | 49.7 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源龙潭河～固军水库水利风景区开发工程 | 新建 | 2018-2024 | 8.5 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源秦巴山地游乐园项目 | 新建 | 2016-2020 | 7.65 | 20.68 |  | 万源市 | 市级 |
|  | 万源长洞湖水利风景区开发工程 | 新建 | 2016-2020 | 9.6 |  | 14.89 | 万源市 | 市级 |
|  | 百节温泉旅游综合开发项目 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 赵双木乡村旅游环线及自驾游营地 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
| 旅游 | 仙女山景区 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 乌梅山景区 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
| 教育 | 万源市各类学校新扩建 | 新建、扩建 | 2016-2019 | 61.3 |  |  | 万源市 | 国家级 |
|  | 城北二小 | 新建 | 2014-2020 |  |  |  | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县有庆镇第一中心小学 | 扩建 | 2016 | 1.6 | 1.6 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县望溪乡第一中心小学 | 扩建 | 2016 | 1.13 | 1.13 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县涌兴镇第一中心小学 | 扩建 | 2017 | 2 | 2 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县宝城镇第一中心小学 | 扩建 | 2016 | 1.6 | 1.6 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县土溪镇第一中心小学 | 扩建 | 2016 | 2.13 | 2.13 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县新市乡中心小学 | 扩建 | 2016 | 0.8 | 0.8 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县琅琊镇第一中心小学 | 扩建 | 2016 | 1.6 | 1.6 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县岩峰镇第一中心小学 | 扩建 | 2017 | 1.33 | 1.33 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县丰乐乡第一中心小学 | 扩建 | 2016 | 1.07 | 1.07 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县清溪场镇第一中心小学 | 扩建 | 2016 | 1.6 | 1.6 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县三汇镇第一小学 | 扩建 | 2016 | 1.6 | 1.6 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县三汇镇第四中心小学 | 扩建 | 2020 | 1.33 | 1.33 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县贵福镇第一中心小学 | 扩建 | 2016 | 1.6 | 1.6 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县渠北乡第二中心学校 | 扩建 | 2019 | 3 | 3 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县定远乡中心学校 | 扩建 | 2016 | 0.67 | 0.67 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县中滩乡中心学校 | 扩建 | 2017 | 0.87 | 0.87 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县龙潭乡中心学校 | 扩建 | 2017 | 1.27 | 1.27 | — | 渠县 | 市级 |
| 教育 | 渠县锡溪乡中心学校 | 扩建 | 2019 | 1.07 | 1.07 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县李馥乡第一中心学校 | 扩建 | 2016 | 1 | 1 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县土溪初级中学 | 扩建 | 2017 | 2.6 | 2.6 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县拱市乡中心学校 | 扩建 | 2018 | 1.2 | 1.2 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县宋家乡中心学校 | 扩建 | 2016 | 0.6 | 0.6 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县报恩乡第一中心学校 | 扩建 | 2018 | 1 | 1 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县龙凤乡中心学校 | 扩建 | 2018 | 1.33 | 1.33 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县青丝乡中心学校 | 扩建 | 2018 | 0.67 | 0.67 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县鹤林乡中心学校 | 扩建 | 2017 | 1.33 | 1.33 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县李渡乡第一中心学校 | 扩建 | 2017 | 0.8 | 0.8 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县鲜渡镇第一中心学校 | 扩建 | 2020 | 1.07 | 1.07 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县千佛乡中心学校 | 扩建 | 2020 | 0.73 | 0.73 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县水口乡第一中心学校 | 扩建 | 2019 | 1.33 | 1.33 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县三板乡第一中心学校 | 扩建 | 2016 | 2 | 2 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县巨光乡中心学校 | 扩建 | 2020 | 1.13 | 1.13 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县第三中学 | 迁建 | 2017 | 7.47 | 7.47 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县卷硐乡中心学校 | 迁建 | 2016 | 1.2 | 1.2 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县天星镇第一中心学校 | 扩建 | 2018 | 1.07 | 1.07 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县双土乡中心学校 | 扩建 | 2016 | 1 | 1 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县特殊教育学校 | 扩建 | 2017 | 0.47 | 0.47 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 四川省渠县中学 | 迁建 | 2020 | 10 | 10 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县北城幼儿园 | 新建 | 2018 | 2 | 2 | — | 渠县 | 市级 |
| 教育 | 渠县渠江镇第一小学 | 新建 | 2016 | 5.93 | 5.93 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县渠江镇第四小学 | 扩建 | 2018 | 2 | 2 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县渠江镇第二小学 | 扩建 | 2020 | 3.33 | 3.33 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 渠县渠江镇第六小学 | 迁建 | 2020 | 2 | 2 | — | 渠县 | 市级 |
|  | 达川区亭子职业高级中学新校区 | 新建 | 2016-2017 | 35 | 25 | 24 | 达川区 | 市级 |
|  | 四川省达州中学初中部 | 新建 | 2016-2017 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区第四中学初中部 | 新建 | 2016-2017 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区城南学校教学楼及运动场 | 新建 | 2016-2017 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区实验小学杨柳校区 | 新建 | 2016-2017 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达州中学杨柳校区 | 新建 | 2016-2017 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区铁山南学校 | 新建 | 2016-2017 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川中学三里坪校区 | 新建 | 2017-2018 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区思源实验学校 | 新建 | 2017-2018 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区特教学校 | 新建 | 2017-2018 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区三里幼儿园 | 新建 | 2017-2018 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区亭子镇第二中心小学 | 扩建 | 2019-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区南坝幼儿园 | 改建 | 2017-2017 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区杨柳小学 | 新建 | 2018-2019 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区逸夫小学翠屏校区 | 新建 | 2018-2019 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区亚云幼儿园 | 新建 | 2018-2019 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区板凳山学校 | 改扩建 | 2018-2019 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达州中学实验学校 | 新建 | 2019-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
| 教育 | 达川区新达小学板凳山校区 | 新建 | 2019-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达州中学雷音铺校区 | 新建 | 2019-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区河市小学新校区 | 新建 | 2020-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区亭子中心幼儿园 | 新建 | 2018-2019 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川三里小学老校区幼儿园 | 改建 | 2019-2019 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区河市幼儿园 | 新建 | 2020-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 四川育中实验学校（四川育中实业有限公司项目） | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区华西小学 | 新建 | 2020-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区各乡镇中小学校扩建 | 扩建 | 2017-2020年 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 四川省达州市达川区各乡镇中小学校舍及运动场建设项目 | 新建 | 2016-2020年 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 川师附中项目 | 新建 | 2018-2019 |  |  |  | 通川区 | 市级 |
|  | 达州嘉祥外国语学校 | 新建 | 2016-2020 | 12.1964 | 0.9825 | 0.7074 | 通川区 | 市级 |
|  | 义务制小学建设项目 | 新建 | 2016-2020 | 3.8955 | 0.3138 | 0.2259 | 通川区 | 市级 |
|  | 中小学建设项目 | 新建 | 2016-2020 | 1.9794 | 0.1595 | 0.1148 | 通川区 | 市级 |
|  | 小学建设用地 | 新建 | 2016-2020 | 1.2695 | 0.1023 | 0.0736 | 通川区 | 市级 |
| 工业 | 富鉀卤水 | 新建 | 2016-2020 | 55 | 47 | 42 | 宣汉县 | 省级 |
|  | 汽车铝轮、箱盖及农机轴承 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 省级 |
|  | 铁专线焦化作业区 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 瓮福达州化工有限责任公司项目（渣场） | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 瓮福达州化工有限责任公司项目（李家沟尾矿） | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 四川科略建筑工程有限公司项目 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
| 工业 | 铵山岩纤维 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 保温材料厂 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达州荣华玻璃实业有限公司项目 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达州市巨典建材有限公司项目 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 四川旭潢鑫实业有限公司项目 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达州巨力砼业有限公司项目 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 四川巨首实业有限公司项目 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达州市午阳实业有限公司项目 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达州市宏威砼业有限公司项目 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达州市智慧建材科技有限公司项目 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 四川正岭再生资源有限公司项目 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 四川泊海实业有限公司项目 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区力马众兴橡塑制品有限公司项目 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 安凯集团 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达州市弘瑞置业有限公司项目 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达州荣阳建材有限公司项目 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达州龙观实业有限 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 四川金飞吉置业有限公司项目 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达钢二甲醇氧基D-III项目 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 中新房玄武岩项目 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 盐化工集中区 | 新建 | 2014-2020 | 15.96 | 15.46 | 8.85 | 渠县 | 市级 |
| 环保 | 河道管网污水处理项目 | 新建 | 2016-2020 | 4 | 3 | 2 | 宣汉县 | 省级 |
| 环保 | 宣汉县工业园区污水处理及管网建设项目 | 新建 | 2015-2017 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
|  | 万源市各类环保设施项目用地 | 新建 | 2016-2020 | 20 | 3.6 | 2.59 | 万源市 | 市级 |
|  | 达川工业园区百节污水处理厂、污水泵站及管网 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
| 医疗卫生 | 达川区人民医院精神、养老病区新建 | 新建 | 2017 | 5 | 4 | 3 | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区人民医院石桥分院新建 | 新建 | 2017 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区中医医院达标建设 | 新建 | 2017 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区妇幼保健院迁建 | 新建 | 2017 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区翠屏社区卫生服务中心新建 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 韩家坝综合性医院 | 新建 | 2016-2020 | 1.9767 | 0.1592 | 0.1147 | 通川区 | 市级 |
|  | 红十字医院项目 | 新建 | 2017-2019 | 8.7793 | 0.7072 | 0.5092 | 通川区 | 市级 |
|  | 市肿瘤专科医院、红十字医院建设项目 | 新建 | 2016-2020 | 1.5338 | 0.1236 | 0.089 | 通川区 | 市级 |
| 城市基础设施 | 宣汉县档案馆 | 新建 | 2017-2020 | 4 | 2 | 1 | 宣汉县 | 市级 |
|  | 宣汉县政务服务中心 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
|  | 宣汉县文体中心 | 新建 | 2017-2019 |  |  |  | 宣汉县 | 市级 |
| 民生 | 达州市达川区城市公益性公墓 | 新建 | 2017-2020 | 4 | 2.5 | 2.2 | 达川区 | 市级 |
|  | 达州市达川区骨灰存放塔 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达州市达川区殡仪馆 | 新建 | 2018-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达州市达川区民办养老机构 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达州市达川区救灾物资储备点 | 新建 | 2017-2018 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达州市达川区民办养老机构 | 新建 | 2018-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达川区荣誉军人休养院 | 新建 | 2017 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 达州市元生健康养护中心项目 | 新建 | 2017-2019 | 2.763 | 0.2226 | 0.1603 | 通川区 | 市级 |
| 民生 | 达州市老年养护中心 | 新建 | 2016-2020 | 11.8418 | 0.9539 | 0.6868 | 通川区 | 市级 |
|  | 朱家沟养老项目 | 新建 | 2016-2020 | 4.2273 | 0.3405 | 0.2452 | 通川区 | 市级 |
|  | 达川区军地两用人才实训基地 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 亭子新城建设项目 | 扩建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 汇鑫能源安置房 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 木瓜铺安置房 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 河东安置房 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
| 其他 | 省级新农村建设 | 新建 | 2016-2020 | 54 | 25 | 21 | 宣汉县 | 省级 |
|  | 滨水景观 | 新建 | 2017-2020 |  |  |  | 开江县 | 市级 |
|  | 精准扶贫异地搬迁项目 | 新建 | 2014-2020 | 1.6 | 1.6 | 1.36 | 渠县 | 市级 |
|  | 四川优优服饰有限责任公司项目 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 四川大唐王朝珠宝有限公司项目 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 北城新区州河东岸滨水空间项目 | 新建 | 2016-2020 | 131.504 | 10.5936 | 7.6274 | 通川区 | 市级 |
|  | 川东北快递中心项目 | 新建 | 2018-2019 | 4.2568 | 0.3429 | 0.2469 | 通川区 | 市级 |
|  | 川东汽配城项目 | 新建 | 2018-2019 | 18.3394 | 1.4774 | 1.0637 | 通川区 | 市级 |
|  | 达州市腾源生物能源有限公司项目 | 新建 | 2017-2019 | 0.1352 | 0.0109 | 0.0078 | 通川区 | 市级 |
|  | 达州市天赋花卉农业科技有限公司项目 | 新建 | 2017-2019 | 4.3475 | 0.3502 | 0.2522 | 通川区 | 市级 |
|  | 达州市天一航旗汽车考训场建设项目项目 | 新建 | 2017-2019 | 5.3034 | 0.4272 | 0.3076 | 通川区 | 市级 |
|  | 基督教 | 新建 | 2016-2020 | 1.3357 | 0.1076 | 0.0775 | 通川区 | 市级 |
|  | 神剑园二期工程项目 | 新建 | 2017 | 6.67 | 0.5373 | 0.3869 | 通川区 | 市级 |
|  | 体育设施建设 | 新建 | 2016-2020 | 0.4808 | 0.0387 | 0.0279 | 通川区 | 市级 |
|  | 体育设施建设项目（马踏洞） | 新建 | 2016-2020 | 1.4097 | 0.1136 | 0.0818 | 通川区 | 市级 |
| 其他 | 天主教 | 新建 | 2016-2020 | 1.0897 | 0.0878 | 0.0632 | 通川区 | 市级 |
|  | 西圣寺建设用地项目 | 新建 | 2016-2020 | 3.3231 | 0.2677 | 0.1927 | 通川区 | 市级 |
|  | 伊斯兰教 | 新建 | 2016-2020 | 0.5274 | 0.0425 | 0.0306 | 通川区 | 市级 |
|  | 州河西岸金南大桥至金龙大桥段滨河道路及景观工程 | 新建 | 2016-2020 | 59.6765 | 4.8074 | 3.4613 | 通川区 | 市级 |
|  | 万源市乡镇供水工程 | 改建 | 2016-2020 | 13.34 |  |  | 万源市 | 市级 |
|  | 四川优优服饰有限责任公司项目 | 新建 | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
|  | 四川大唐王朝珠宝有限公司项目 |  | 2016-2020 |  |  |  | 达川区 | 市级 |
| 合计 |  |  |  | 6150.254 | 770.133 | 489.115 |  |  |

附表5    达州市中心城区建设用地管制分区表

单位：公顷

| 行政区域 | 中心城区控制范围 | 允许建设区 | 有条件建设区 | 限制建设区 | 禁止建设区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通川区 | 9922.15 | 4058.90 | 1787.12 | 3747.80 | 328.33 |
| 达川区 | 13223.24 | 3730.57 | 2141.53 | 6926.34 | 424.80 |
| 宣汉县 | 2999.81 | 1012.57 | 1180.92 | 580.90 | 225.42 |
| 开江县 | 1870.77 | 865.29 | 743.06 | 262.42 | -- |
| 大竹县 | 8687.5 | 2440.70 | 2129.33 | 4090.91 | 26.56 |
| 渠县 | 7713.76 | 2158.26 | 1302.95 | 3727.07 | 525.48 |
| 万源市 | 16241.22 | 1383.05 | 704.36 | 14153.81 | -- |
| 总计 | 60658.45 | 15649.34 | 9989.27 | 33489.25 | 1530.59 |